# Registro de cambios

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| ID documental | DOC-00-08 |
| Versión | 1.0 |
| Estado | BORRADOR — PENDIENTE DE VALIDACIÓN |
| Fecha de generación | 2026-10-16 |
| Responsable | PENDIENTE DE ASIGNACIÓN |
| Evidencia base | rama feature/verificacion-seguridad, commit 4742737 |

## Propósito

Registrar los cambios del sistema agrupados en liberaciones, con la evidencia de Git que los respalda.

## Alcance

[OBS] Fuente: git log de la rama feature/verificacion-seguridad (23 commits) y docs/CHANGELOG.md, que contiene el detalle funcional de los cambios del 2026-10-13 al 2026-10-15 y no se duplica aquí. Ninguna liberación está etiquetada en Git (BUG-018); los identificadores REL son una reconstrucción. El registro formal de versiones está en 06_IMPLEMENTACION/16.

## Liberaciones reconstruidas

| ID | Fecha | Contenido | Commits | Detalle |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| REL-001 | 2026-10-11 | Página de aterrizaje y tema moderno; base del sitio | 346451d, b713660, e1769bf, 81096ea, ef10524 | — |
| REL-002 | 2026-10-13 | Verificación institucional de compradores (migración 001): estados, documentos cifrados, elegibilidad M:N, revisión legal, 7 permisos de staff | aafb011 (punto de recuperación) y cambios integrados en 0f9262a/d9775dc/9530ce0/3df4bff [INF] | CHANGELOG — 2026-10-13 |
| REL-003 | 2026-10-13 | Registro mínimo y verificación en la compra (migración 002), superadministrador, autorización por compra, W11, cifrado v2 | ídem [INF] | CHANGELOG — 2026-10-13 (tarde) |
| REL-004 | 2026-10-15 | Registro verificado contra padrón (migración 003), captcha, MFA y comprobantes por nodemailer, panel de solicitudes, W12, responsive, documento de flujos n8n | b1bab28 … 4742737 | CHANGELOG — 2026-10-15, docs/REGISTRO_VERIFICADO.md |
| REL-005 | 2026-10-16 | Estructura documental empresarial (carpetas 00–07). Solo documentación; sin cambios de código | (commit de esta entrega) | Informe final |

[INF] Los commits del 2026-10-13 y 2026-10-14 tienen mensajes genéricos ("first commit", "nuevo", "ya estamos terminado", "cambios") y existe una rama backup-antes-de-cambiar-autor, lo que indica una reescritura del historial. Por eso la asignación de commits a REL-002/REL-003 no es exacta.

## Historial de commits [OBS]

| Commit | Fecha | Mensaje | REL |
| --- | --- | --- | --- |
| 4742737 | 2026-10-15 | Documento explicativo de los flujos de n8n (docs/Flujos-n8n.docx) | REL-004 |
| b908b7e | 2026-10-15 | Menú público con sesión de admin: cabe en pantallas anchas sin cambiar el diseño | REL-004 |
| 1b155cb | 2026-10-15 | Revertir el menú adaptable: el menú vuelve a su diseño original | REL-004 |
| 2c44b40 | 2026-10-15 | Responsive sin barra horizontal y tarjetas de industria con banda superpuesta | REL-004 |
| 08e3053 | 2026-10-15 | Documentación del registro verificado, workflow n8n W12 y ajustes finales | REL-004 |
| f12c03b | 2026-10-15 | Aprobar, rechazar y contador en un solo viaje a MySQL; script de medición | REL-004 |
| 0c7c0a6 | 2026-10-15 | Quitar de n8n los correos, códigos y enlaces: envío directo con nodemailer | REL-004 |
| 2ee548f | 2026-10-15 | Frontend: registro con NIT y captcha, login con captcha y panel de solicitudes | REL-004 |
| 8864ebe | 2026-10-15 | Pruebas del registro verificado y ajuste de las existentes | REL-004 |
| 6716d38 | 2026-10-15 | Registro verificado con aprobación del admin y login con captcha y MFA | REL-004 |
| a6f7a8b | 2026-10-15 | Seguridad: cifrado por campo, padrón cifrado, captcha y migración 003 | REL-004 |
| b1bab28 | 2026-10-15 | Landing: usar la imagen con todas las instituciones en el banner | REL-004 |
| 5344c58 | 2026-10-14 | first commit | — |
| 3df4bff | 2026-10-13 | cambios | REL-002/003 |
| 9530ce0 | 2026-10-13 | ya estamos terminado | REL-002/003 |
| d9775dc | 2026-10-13 | nuevo | REL-002/003 |
| 0f9262a | 2026-10-13 | first commit | REL-002/003 |
| aafb011 | 2026-10-13 | chore: punto de recuperación antes de la verificación en compra | REL-002 |
| ef10524 | 2026-10-11 | refactor: Refactorizar estilos globales y componentes de la landing. | REL-001 |
| 81096ea | 2026-10-11 | style: Aplicar imagen de fondo y ajustar estilos del hero | REL-001 |
| e1769bf | 2026-10-11 | style: Ajustar opacidad de patrón geométrico en hero del landing | REL-001 |
| b713660 | 2026-10-11 | style: Implementar nuevo diseño para la página de aterrizaje | REL-001 |
| 346451d | 2026-10-11 | feat: Agregar página de aterrizaje y tema moderno | REL-001 |

## Cambios de esquema de base de datos

| Migración | Liberación | Efecto | Reversión |
| --- | --- | --- | --- |
| Migraciones heredadas en db.js | REL-001…004 | Tablas base con CREATE TABLE IF NOT EXISTS y ALTER tolerantes | No reversibles por comando |
| 001_verificacion_institucional | REL-002 | Columnas de verificación, 4 tablas, auditoria.accion a VARCHAR, permisos a admins existentes | node scripts/migraciones.js revertir 001_verificacion_institucional --confirmo-perdida-de-datos |
| 002_verificacion_en_compra | REL-003 | 5 tablas, columnas de superadmin y vigencia, permisos heredados | ídem con 002_verificacion_en_compra |
| 003_registro_verificado | REL-004 | usuarios.estado_cuenta, padron_institucional, solicitudes_registro | ídem con 003_registro_verificado |

## Procedimiento propuesto para próximos cambios [REC]

- Una rama por cambio y pull request hacia main.

- Entrada en docs/CHANGELOG.md y en este registro con el ID REL.

- Etiqueta Git vMAJOR.MINOR.PATCH alineada con backend/package.json.

- Actualizar la matriz de trazabilidad y el control de cambios de requerimientos.

## Referencias

- docs/CHANGELOG.md

- Gestión de versiones Git

- Registro de versiones y liberaciones