# Inventario general de entregables

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| ID documental | DOC-00-09 |
| Versión | 1.0 |
| Estado | BORRADOR — PENDIENTE DE VALIDACIÓN |
| Fecha de generación | 2026-10-16 |
| Responsable | PENDIENTE DE ASIGNACIÓN |
| Evidencia base | rama feature/verificacion-seguridad, commit 4742737 |

## Propósito

Listar todos los entregables del proyecto (software, configuración, automatizaciones, pruebas y documentación) con su ubicación y estado.

## Alcance

Entregables versionados en el repositorio. El inventario archivo por archivo está en 04_DESARROLLO/04. Se excluyen node_modules/, archivos locales ignorados por Git (.env, respaldos, backend/storage/) y el historial Git. Ningún entregable tiene aceptación formal registrada.

## Software

| ID | Entregable | Ubicación | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| ENT-01 | Servidor y API REST (17 archivos de rutas, módulos de seguridad, verificación, pagos, correo, automatización) | backend/src/, backend/server.js | Implementado; unitarias aprobadas 2026-10-16 |
| ENT-02 | Interfaz web (21 páginas, 12 scripts, 8 hojas de estilo) | frontend/ | Implementado; sin pruebas de interfaz reproducidas |
| ENT-03 | Imágenes de catálogo y portada (110 archivos) | backend/img/ | Entregado; licencias NO DETERMINADO (algunos nombres indican fuentes externas, p. ej. *-unsplash.jpg, bomberos-dominio-publico.jpg) |
| ENT-04 | Migraciones versionadas 001–003 | backend/src/migraciones/ | Implementado; idempotencia verificada parcialmente |
| ENT-05 | SQL manual de la migración 003 | backend/sql/003_registro_verificado.sql | Entregado; no ejecutado en esta auditoría |
| ENT-06 | Scripts operativos (claves, padrón, superadmin, cuentas de prueba, migraciones, medición) | backend/scripts/ | Implementado; no ejecutados en esta auditoría |
| ENT-07 | Plantilla de configuración | backend/.env.example | Entregado (valores de ejemplo, sin secretos reales) |
| ENT-08 | Dependencias declaradas | backend/package.json, package-lock.json | Entregado; 1 vulnerabilidad alta (BUG-006) |

## Automatizaciones

| ID | Entregable | Ubicación | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| ENT-09 | 12 workflows n8n exportados (W1–W12) | n8n/workflows/ | Todos active: false; despliegue NO DETERMINADO; W5 y W9 sin uso |
| ENT-10 | Generadores de W11 y W12 | n8n/generar-w11.js, n8n/generar-w12.js | Implementado |
| ENT-11 | Docker Compose de n8n 1.110.1 | n8n/docker-compose.yml | Entregado; no ejecutado en esta auditoría |

## Pruebas

| ID | Entregable | Ubicación | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| ENT-12 | Pruebas unitarias Jest (4 suites, 107 pruebas) | backend/test/ *.spec.js | APROBADAS 2026-10-16 |
| ENT-13 | Pruebas node:test (8 archivos, 51 pruebas) | backend/test/ *.test.js | APROBADAS 2026-10-16 |
| ENT-14 | Pruebas de integración MySQL (48) | backend/test/integration/ | NO EJECUTADAS en esta auditoría; evidencia histórica 2026-10-13 |
| ENT-15 | Pruebas de interfaz jsdom (43 verificaciones) | backend/test/ui/ | NO EJECUTADAS en esta auditoría; evidencia histórica 2026-10-13 |

## Documentación previa (conservada)

| ID | Entregable | Ubicación | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| ENT-16 | README del proyecto y del backend, informe de inspección, guía del asistente | README.md, backend/README.md, INFORME-INSPECCION.md, backend/ASISTENTE-CATALOGO.md | Parcialmente desactualizados (BUG-008) |
| ENT-17 | 27 archivos (25 Markdown, 1 Word, 1 CSV) técnicos, normativos y de mercado | docs/ | Vigentes con salvedades; ver índice |
| ENT-18 | Documento Word de flujos n8n | docs/Flujos-n8n.docx | Entregado |

## Documentación empresarial (2026-10-16)

| ID | Entregable | Ubicación | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| ENT-19 | Gestión del proyecto | 00_GESTION_DEL_PROYECTO/ | BORRADOR |
| ENT-20 | Ingeniería de requerimientos | 01_INGENIERIA_DE_REQUERIMIENTOS/ | BORRADOR |
| ENT-21 | Análisis | 02_ANALISIS/ | BORRADOR |
| ENT-22 | Diseño y ADR | 03_DISENO/ | BORRADOR |
| ENT-23 | Desarrollo (guías, inventario, API, BD, integraciones) | 04_DESARROLLO/ | BORRADOR |
| ENT-24 | Pruebas (plan, casos, resultados, evidencias) | 05_PRUEBAS/ | BORRADOR |
| ENT-25 | Implementación (manuales, despliegue, respaldo, actas) | 06_IMPLEMENTACION/ | BORRADOR |
| ENT-26 | Mantenimiento y soporte | 07_MANTENIMIENTO_Y_SOPORTE/ | BORRADOR |

## Elementos versionados que no son entregables [OBS]

| Archivo | Observación |
| --- | --- |
| file.md (raíz) | Vacío (BUG-009) |
| backend/scratch_detalle.js | Archivo de borrador (BUG-009) |
| backend/probar-mfa-n8n.js | Prueba manual de W5, flujo ya sin uso (BUG-009) |
| package-lock.json (raíz) | 105 bytes, sin dependencias de raíz |

## Elementos locales no versionados (no inspeccionados en su contenido)

backend/.env, n8n/.env, respaldos-n8n/, .respaldo-pre-verificacion/, backend/storage/, backend/generarHash.js, .aider*: excluidos por .gitignore; pueden contener secretos y no forman parte de la entrega.

## Referencias

- Inventario de archivos relevantes

- Índice documental

- Acta de entrega y recepción