# Informe final de auditoría documental

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| ID documental | DOC-00-11 |
| Versión | 1.0 |
| Estado | BORRADOR — PENDIENTE DE VALIDACIÓN |
| Fecha de generación | 2026-10-16 |
| Responsable | PENDIENTE DE ASIGNACIÓN |
| Evidencia base | rama feature/verificacion-seguridad, commit 4742737 |

## Propósito

Este informe resume la auditoría técnica y documental de la plataforma Suite Institucional: qué se inspeccionó, qué se creó, qué se verificó de verdad, qué quedó pendiente y qué debe validar una persona. Es la puerta de entrada para un responsable técnico, un auditor o un evaluador.

## Alcance

Cubre el repositorio completo en la rama feature/verificacion-seguridad, sincronizada con origin. Excluye la base de datos real, la instancia de n8n y los servicios externos, porque no se accedió a ellos. Es una auditoría documental: no se modificó la aplicación.

## 1. Resultado en una frase

[OBS] La plataforma tiene una implementación amplia y bien probada a nivel unitario en registro verificado, autenticación con MFA, cifrado y autorización. Aun así, no está lista para producción:

- con NODE_ENV=production el servidor no arranca (BUG-019);

- no hay pasarela de pagos real;

- faltan HTTPS, CSP y HSTS;

- hay un endpoint de reportes expuesto sin autenticación (BUG-001);

- nodemailer tiene una vulnerabilidad alta;

- la validación jurídica, los respaldos y los responsables siguen pendientes.

## 2. Áreas y archivos inspeccionados

| Área | Qué se inspeccionó | Profundidad |
| --- | --- | --- |
| Raíz | README.md, INFORME-INSPECCION.md, .gitignore, file.md, package-lock.json | Completa |
| Backend: arranque y app | backend/server.js, backend/src/app.js, backend/package.json, backend/.env.example (solo nombres de variables) | Completa |
| Backend: rutas | Los 17 routers de backend/src/routes/; 97 endpoints documentados con archivo y línea | Completa (lectura del código y de los middleware) |
| Backend: dominio y seguridad | autorizacion.js, configSegura.js, crypto.js, seguridad/*, verificacion*.js, payment*, receipt*, email*, automation*, tenancy.js, assistant/* | Cabeceras, exportaciones y lógica crítica |
| Persistencia | backend/src/db.js (34 tablas), src/migraciones/001–003, sql/003_registro_verificado.sql, scripts/migraciones.js | Completa |
| Scripts | backend/scripts/*.js, n8n/generar-w11.js, n8n/generar-w12.js, backend/probar-mfa-n8n.js, backend/scratch_detalle.js | Propósito y riesgos |
| Frontend | 20 páginas HTML, 12 scripts JS y 8 hojas CSS: llamadas a la API, scripts por página y CDN | Mapeo completo de llamadas /api/* |
| Automatización | n8n/docker-compose.yml (sin secretos) y los 12 workflows (nodos, disparadores, estado active, ajustes de guardado) | Completa sobre los archivos |
| Pruebas | backend/test/** (14 archivos), nombres de los casos | Completa |
| Documentación previa | 26 documentos de docs/, backend/README.md, backend/ASISTENTE-CATALOGO.md | Leída y contrastada con el código |
| Git | git log, ramas, sincronización con origin (solo lectura) | Completa |

## 3. Carpetas y documentos creados

| Carpeta | Documentos | Contenido destacado |
| --- | --- | --- |
| 00_GESTION_DEL_PROYECTO | 12 | Índice y control documental, ficha, acta (plantilla), riesgos RSK-001…017, decisiones, cambios REL-001…005, este informe |
| 01_INGENIERIA_DE_REQUERIMIENTOS | 12 | 40 REQ-F, 18 REQ-NF, 23 reglas de negocio, historias, criterios de aceptación y matriz de trazabilidad |
| 02_ANALISIS | 12 | Procesos, actores y permisos, especificación de UC-001…023, flujos con errores, modelo conceptual, riesgos técnicos |
| 03_DISENO | 24 | Arquitectura actual frente a la objetivo, componentes, despliegue, modelo entidad-relación de 34 tablas, diccionario técnico, seguridad y 12 ADR |
| 04_DESARROLLO | 38 | Inventario (MD + CSV, 176 archivos), 97 endpoints, variables, scripts, fichas W1–W12, diagramas .mmd, ejemplos seguros |
| 05_PRUEBAS | 15 | 69 casos de prueba, registro de defectos BUG-001…031, evidencia real de npm test |
| 06_IMPLEMENTACION | 16 | Instalación, configuración, despliegue, respaldo, rollback, manuales de usuario y técnico, lista de preproducción, acta (plantilla) |
| 07_MANTENIMIENTO_Y_SOPORTE | 8 | Incidentes (un único incidente real documentado), diagnóstico, dependencias, continuidad |

En total son 136 archivos documentales y 47 diagramas Mermaid, además de 4 archivos .mmd. El código fuente original se quedó en su ubicación y no se duplicó.

## 4. Documentos previos reutilizados (conservados sin cambios)

README.md, INFORME-INSPECCION.md, backend/README.md, backend/ASISTENTE-CATALOGO.md, docs/ARQUITECTURA_ACTUAL.md, docs/ARQUITECTURA_OBJETIVO.md, docs/ARQUITECTURA_VERIFICACION.md, docs/AUDITORIA_TECNICA.md, docs/CHANGELOG.md, docs/FLUJO_AUTENTICACION_ACTUAL.md, docs/FLUJO_N8N_VERIFICACION.md, docs/GUIA_INSTALACION_Y_DESPLIEGUE.md, docs/INVENTARIO_FUNCIONALIDADES.md, docs/MODELO_AMENAZAS.md, docs/MODELO_DATOS.md, docs/PLAN_PRUEBAS.md, docs/RESULTADOS_PRUEBAS.md, docs/REGISTRO_VERIFICADO.md, docs/SUPERUSUARIO_Y_CUENTAS_PRUEBA.md, docs/VARIABLES_ENTORNO.md, docs/POLITICA_VERIFICACION_IDENTIDAD.md, docs/TRATAMIENTO_DATOS_PERSONALES.md, las matrices normativa, de elegibilidad y de falsos positivos/negativos, y docs/Flujos-n8n.docx. La nueva documentación los enlaza como evidencia; sus resultados de pruebas se citan como históricos. El único cambio fuera de las carpetas nuevas es una sección añadida al final de README.md que apunta a esta estructura.

## 5. Funcionalidades identificadas (estado)

| Estado | REQ-F | Ejemplos |
| --- | --- | --- |
| IMPLEMENTADO Y VERIFICADO (por pruebas ejecutadas hoy) | 17 | Registro verificado, padrón, panel de solicitudes, login con MFA, revocación de sesión, comprobantes, asistente, expiración de pedidos, eventos a n8n |
| PARCIALMENTE IMPLEMENTADO | 4 | Mi cuenta: perfil, cambio de correo y solicitudes de datos solo por API (BUG-004 y BUG-005); i18n incompleta |
| IMPLEMENTADO, NO VERIFICADO | 17 | Checkout, pagos mock, catálogo HTTP, verificación institucional completa, autorización de compra, permisos de staff, reportes, auditoría |
| NO DETERMINADO | 1 | Workflows n8n operativos en una instancia (REQ-F-036) |
| DOCUMENTADO, NO IMPLEMENTADO | 1 | Pasarela de pagos real (REQ-F-040) |

El detalle está en 05_REQUERIMIENTOS_FUNCIONALES y en la matriz de trazabilidad.

## 6. Pruebas realmente ejecutadas

| Fecha | Comando | Resultado | Evidencia |
| --- | --- | --- | --- |
| 2026-10-16 | npm test en backend/ (Node 24.19.0, Windows 11, base simulada en memoria) | Jest 107/107 y node:test 51/51 aprobadas | 13_EVIDENCIAS/2026-10-16_resumen_npm_test.docx |
| 2026-10-16 | npm audit --omit=dev | 1 vulnerabilidad alta (nodemailer 6.10.1) | 07_DEPENDENCIAS_Y_VERSIONES |
| 2026-10-16 | Script de verificación documental (enlaces, rutas, vacíos, secretos, Mermaid) | Ver §10 | Este informe |

Casos de prueba: 32 APROBADOS, 23 BLOQUEADOS, 11 NO EJECUTADOS, 3 PENDIENTES y 0 FALLIDOS (69 en total). Ver el catálogo.

## 7. Pruebas pendientes

- Integración contra MySQL 8 local (npm run test:integration): está bloqueada porque no hay contenedor de pruebas. Es la evidencia principal del checkout, el catálogo HTTP, la verificación en la compra y los permisos.

- Interfaz con jsdom (backend/test/ui/): necesita un servidor de prueba y una base vacía.

- Rendimiento (npm run medir): usa la base real; solo debe ejecutarse con autorización. Las cifras del 2026-10-15 son históricas.

- SMTP real, importación y activación de los workflows en n8n, consulta a datos.gov.co (W11).

- Pruebas de seguridad TC-201…212 en un entorno autorizado, en particular TC-208 (BUG-001).

- Prueba de restauración de respaldos (no existe procedimiento ejecutado).

## 8. Componentes que no pudieron inspeccionarse

- La base MySQL de Clever Cloud, real o de padrón: no se abrió ninguna conexión.

- La instancia n8n (empresa-n8n) y su volumen de credenciales; no se puede comparar lo desplegado con el repositorio.

- backend/.env, n8n/.env, respaldos-n8n/, .respaldo-pre-verificacion/, .aider*: se excluyeron a propósito porque contienen secretos o respaldos.

- backend/storage/ (documentos cifrados y cuentas de prueba): son datos de ejecución excluidos de git.

- Los commits históricos que solo existen en la rama backup-antes-de-cambiar-autor (por ejemplo 07e7e37, citado por documentos previos).

- Las licencias de las 205 imágenes de backend/img/.

## 9. Inconsistencias encontradas

| Tema | Detalle | Dónde se registra |
| --- | --- | --- |
| Arranque en producción | server.js valida el proveedor de pagos al iniciar y ningún modo es válido con NODE_ENV=production | BUG-019 |
| Documentación previa frente al código | Referencias a src/mfaCourier.js y .vscode/settings.json, que no existen; backend/README describe MFA y comprobantes por n8n W5/W9; puerto 8080 en el código frente a 8081 en .env.example; README raíz con encabezados residuales | BUG-008 |
| Plantilla de entorno | Variables declaradas que nadie usa y STOCK_MINIMO sin declarar | BUG-027 |
| Modelo de estados | usuarios.estado_cuenta='suspendida' nunca se asigna; clientes.estado_verificacion toma por defecto pendiente, pero el registro inserta borrador | BUG-025, 03_DISENO/07 |
| Costo de bcrypt | El cambio de contraseña y el admin inicial ignoran BCRYPT_COST | BUG-024 |
| Cifrado | nit, nombre_unidad y direccion_instalacion se guardan en claro, aunque la documentación previa dice que las direcciones se cifran | BUG-029 |
| Funciones sin pantalla | Mi cuenta, solicitudes de cuenta, auditoría, PQRS e inventario bajo | BUG-004, BUG-005, BUG-028 |
| Visibilidad | La tabla de docs/ARQUITECTURA_OBJETIVO.md es anterior a la migración 002: hoy una cuenta activa ya compra productos de uso general | 02_ANALISIS/04 |
| Estados de prueba | La matriz de trazabilidad y el catálogo de pruebas diferían en 7 casos (NO EJECUTADO frente a BLOQUEADO); se armonizaron según el catálogo de pruebas | 01/11, 01/09 |

## 10. Verificación de la documentación (Fase 7)

| Control | Resultado |
| --- | --- |
| Las 8 carpetas principales existen | ✔ |
| Todos los documentos previstos existen; incluye 12 ADR y las 7 subcarpetas de 04 | ✔ (136 archivos) |
| Documentos vacíos o casi vacíos (< 200 caracteres) | 0 |
| Enlaces Markdown relativos revisados | ~1.050, todos resuelven después de crear este informe |
| Rutas de código citadas que no existen | Solo backend/storage/… y backend/img/productos/: son directorios que se crean al ejecutar el sistema (documentos, cuentas de prueba e imágenes subidas desde el panel) y están excluidos de git. Se dejan a propósito |
| Endpoints documentados respaldados por código | 97, cada uno con archivo:línea |
| Tablas y columnas | Tomadas de db.js y de las migraciones 001–003 (34 tablas) |
| Diagramas Mermaid | 47; todos usan tipos válidos y tienen los bloques cerrados |
| Resultados inventados | Ninguno: APROBADO solo cuando la corrida del 2026-10-16 lo respalda |
| Secretos copiados (hashes bcrypt, claves hex de 32 bytes, URI con contraseña, claves privadas, hosts de Clever Cloud, asignaciones de variables secretas) | 0 coincidencias |
| Código funcional y configuración original modificados | Ninguno: git status solo muestra carpetas nuevas y la sección añadida a README.md |

## 11. Información que necesita validación humana

- Responsables, patrocinador y aprobadores (todos PENDIENTE DE ASIGNACIÓN). Actas de inicio y de entrega por diligenciar.

- Las decisiones pendientes DEC-P-01…07 de 07_REGISTRO_DE_DECISIONES: NIT hacia n8n en W11, cuentas heredadas, fusión a main, validación jurídica, infraestructura de producción, pasarela de pagos y actualización de nodemailer.

- Validación jurídica de la Ley 1581, de los plazos de conservación y del régimen de productos restringidos.

- Las prioridades de los requerimientos, que se infirieron.

- Que el comportamiento descrito como "inferido de la implementación" coincide con lo que el negocio espera.

- Las licencias de uso de las imágenes de producto.

- RTO, RPO y la política de respaldos.

## 12. Riesgos documentales y técnicos

- Técnicos principales: pérdida de claves de cifrado (RSK-001), secretos expuestos o débiles (RSK-002), base de producción usada desde desarrollo (RSK-003), nodemailer vulnerable (RSK-005), falta de TLS/CSP/HSTS (RSK-007), endpoint de reportes abierto (RSK-008), ausencia de respaldos verificados (RSK-012), arranque en producción imposible (BUG-019).

- Documentales:

  - los documentos previos de docs/ siguen teniendo inconsistencias (BUG-008) y no se editaron para no alterar la evidencia;

  - toda la documentación nueva es un BORRADOR sin aprobar;

  - las cifras y estados son válidos para el commit 4742737 y pueden quedar obsoletos con el siguiente cambio.

## 13. Confirmación del alcance de las modificaciones

[OBS] Durante esta auditoría:

- no se modificó ningún archivo de backend/, frontend/, n8n/ ni docs/;

- no se cambiaron esquemas, variables de entorno, dependencias ni workflows;

- no se ejecutaron migraciones, despliegues, envíos de correo ni automatizaciones;

- no se abrió ninguna conexión a bases de datos.

Los cambios fueron estos:

- Se crearon las 8 carpetas documentales.

- Se añadió al final de README.md una sección de enlaces a la nueva documentación.

- Se publicaron los cambios en el repositorio remoto con un commit en la rama feature/verificacion-seguridad, a petición expresa del usuario.

## 14. Recomendaciones priorizadas [REC]

| Prioridad | Recomendación | Relación |
| --- | --- | --- |
| 1 | Proteger GET /api/reportes/mensual con autenticación y permiso, y limitar POST /api/atencion/calificacion | BUG-001, BUG-002 |
| 2 | Rotar los secretos señalados y la contraseña de la base del padrón; definir dónde se guardan y respaldan las claves | RSK-001, RSK-002 |
| 3 | Resolver el arranque en producción (adaptador de pasarela o desacoplar la validación del arranque) | BUG-019, REQ-F-040 |
| 4 | Actualizar nodemailer a la v10 en una rama, con pruebas de correo | BUG-006 |
| 5 | Habilitar HTTPS, CSP y HSTS; llevar la sesión a una cookie HttpOnly; agregar SRI a los CDN | BUG-011, BUG-012, BUG-026 |
| 6 | Levantar MySQL de pruebas y ejecutar la integración y la interfaz para convertir los casos BLOQUEADOS en evidencia | §7 |
| 7 | Implementar y probar respaldos (BD, documentos, claves, volumen n8n) | RSK-012 |
| 8 | Hacer configurable API_BASE, unificar el costo de bcrypt y registrar solo códigos de error | BUG-003, BUG-022, BUG-024 |
| 9 | Construir las pantallas que faltan (Mi cuenta, solicitudes, auditoría, PQRS) | BUG-004, BUG-005, BUG-028 |
| 10 | Revisar y fusionar la rama a main, etiquetar versiones y depurar residuos y la documentación previa inconsistente | BUG-008, BUG-009, BUG-018, BUG-023 |
| 11 | Validación jurídica y asignación formal de responsables; aprobar este conjunto documental | RSK-010, RSK-013 |

## 15. Seguimiento posterior (2026-10-16)

Después de la auditoría se corrigieron BUG-001, BUG-002, BUG-004 y BUG-005, y parcialmente BUG-028 (código, migración 004, pantallas nuevas y pruebas). Las recomendaciones 1 y 9 de la §14 quedan atendidas, salvo la pantalla de inventario bajo. Detalle en ../05_PRUEBAS/09_REGISTRO_DE_DEFECTOS.docx y en ../05_PRUEBAS/10_RESULTADOS_DE_EJECUCION.docx.

## Referencias

- 00_INDICE_DOCUMENTAL.docx

- 06_MATRIZ_DE_RIESGOS.docx

- ../05_PRUEBAS/09_REGISTRO_DE_DEFECTOS.docx

- ../05_PRUEBAS/10_RESULTADOS_DE_EJECUCION.docx

- ../01_INGENIERIA_DE_REQUERIMIENTOS/11_MATRIZ_DE_TRAZABILIDAD.docx

- ../docs/RESULTADOS_PRUEBAS.md