# Análisis de riesgos técnicos

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| ID documental | DOC-02-11 |
| Versión | 1.0 |
| Estado | BORRADOR — PENDIENTE DE VALIDACIÓN |
| Fecha de generación | 2026-10-16 |
| Responsable | PENDIENTE DE ASIGNACIÓN |
| Evidencia base | rama feature/verificacion-seguridad, commit 4742737 |

## Propósito

Analizar las causas y los efectos de los riesgos técnicos identificados, vinculándolos con los defectos (BUG) y la matriz de riesgos del proyecto (RSK).

## Alcance

Riesgos técnicos y de seguridad derivados de la inspección del código, la configuración de ejemplo, las dependencias y la documentación previa. La probabilidad y el impacto son estimaciones [INF], no mediciones. La matriz oficial (con responsables y seguimiento) está en 00_GESTION_DEL_PROYECTO/06_MATRIZ_DE_RIESGOS.docx; los defectos en 05_PRUEBAS/09_REGISTRO_DE_DEFECTOS.docx.

## 1. Mapa de calor

| Impacto \ Probabilidad | Media | Alta |
| --- | --- | --- |
| Muy alto | RSK-001 | RSK-012 |
| Alto | RSK-003, RSK-006, RSK-009 | RSK-002, RSK-005, RSK-007, RSK-010, RSK-015 |
| Medio | RSK-004, RSK-014 | RSK-008, RSK-011, RSK-013, RSK-017 |
| Bajo | — | RSK-016 |

## 2. Análisis causa → efecto

| Riesgo | Causa (evidencia) | Efecto | Controles existentes [OBS] | Tratamiento propuesto [REC] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RSK-001 Pérdida de claves | Las claves ENC_KEY, HMAC_KEY, CRYPTO_KEYS, IDENT_HMAC_KEY viven solo en backend/.env (seguridad/cifradoCampos.js, crypto.js) | Padrón, solicitudes, datos de clientes, identificadores y documentos irrecuperables | Formato versionado con rotación; generar-claves.js hace respaldo del .env antes de escribir | Custodia en gestor de secretos y copia fuera del equipo; procedimiento de rotación probado |
| RSK-002 Secretos expuestos o débiles | Auditorías previas señalaron secretos legibles en el .env y la contraseña del padrón compartida en texto (docs/REGISTRO_VERIFICADO.md §8; docs/AUDITORIA_TECNICA.md A1–A3); CRYPTO_KEY heredada derivada de texto (BUG-013) | Suplantación de sesiones, descifrado de datos heredados, acceso a la base | configSegura.js bloquea secretos débiles en producción; .env en .gitignore | Rotar todos los secretos; script de recifrado |
| RSK-003 Base de producción usada en desarrollo | npm run dev (node --watch) aplica migraciones en cada reinicio contra la base del .env; incidente del 2026-10-13 | Cambios de esquema y de comportamiento no planificados en datos reales | Advertencia en docs/GUIA_INSTALACION_Y_DESPLIEGUE.md; scripts de prueba se niegan con bases no test | Bases separadas por entorno; NODE_ENV=production en producción |
| RSK-004 Agotar conexiones | Plan gratuito con 5 conexiones; servidor usa 4 (db.js); scripts abren conexiones propias | Errores de conexión en scripts o en el servidor | Límite Math.min(DB_CONNECTION_LIMIT, 4) | Detener el servidor antes de scripts; plan con más conexiones en producción |
| RSK-005 Vulnerabilidades de nodemailer | nodemailer 6.10.1 (npm audit 2026-10-16, BUG-006) | Inyección SMTP, envío a dominios no previstos, DoS | Direcciones construidas en el servidor | Migrar a 10.x y repetir las pruebas de correo |
| RSK-006 Robo de sesión por XSS | Tokens en localStorage (BUG-011); sin CSP (BUG-012) | Uso de la sesión de la víctima | Escape de datos dinámicos en páginas nuevas; sesión revocable; restringidos exigen código por compra | Cookie HttpOnly + CSRF y CSP estricta |
| RSK-007 Sin TLS | Laboratorio sin HTTPS (app.js omite HSTS) | Credenciales y códigos interceptables en red | Ninguno en transporte | HTTPS obligatorio y HSTS antes de producción |
| RSK-008 Fuga por reporte mensual | GET /api/reportes/mensual sin middleware de autenticación (BUG-001) | Divulgación de métricas comerciales y comentarios de clientes | Ninguno | Exigir requiereAutenticacion + permiso |
| RSK-009 Error humano en aprobaciones | Las aprobaciones de registro y verificación son humanas (RN-003, RN-011) | Cuenta o compra restringida concedida indebidamente | Confirmación explícita, cuatro ojos, auditoría | Revisión periódica de aprobaciones; métricas de docs/POLITICA_VERIFICACION_IDENTIDAD.md §8 |
| RSK-010 Validación jurídica pendiente | Textos legales, plazos y régimen de restringidos sin revisar (docs/TRATAMIENTO_DATOS_PERSONALES.md) | Incumplimiento de la Ley 1581 y normas sectoriales | Consentimientos registrados; minimización | Revisión jurídica formal; borrado programado (BUG-015) |
| RSK-011 n8n no desplegado | 12 workflows active: false; instancia no accesible | Sin avisos al administrador ni consulta de entidades | Jobs internos de respaldo; outbox con reintentos | Importar, configurar y probar en un entorno autorizado |
| RSK-012 Sin respaldos verificados | No hay scripts de respaldo en el repositorio [OBS] | Pérdida total de datos y documentos | Ninguno automatizado | Plan de respaldo de BD, DOCUMENTOS_DIR y claves (06_IMPLEMENTACION/09_PLAN_DE_RESPALDO_Y_RESTAURACION.docx) |
| RSK-013 Sin responsables | Ningún documento asigna roles ni aprobaciones | Decisiones sin dueño | — | Designar responsables (ver 04_INTERESADOS_Y_RESPONSABILIDADES) |
| RSK-014 No escala horizontalmente | Captcha y limitadores en memoria (BUG-010) | Con varias instancias, retos inválidos y límites evadibles | Instancia única | Almacén compartido o captcha gestionado |
| RSK-015 Sin pasarela real | Solo proveedor mock (REQ-F-040) | No se puede cobrar | sandbox/prod fallan de forma segura | Seleccionar e integrar proveedor |
| RSK-016 Documentación inconsistente | BUG-008 | Errores de operación por instrucciones obsoletas | Esta estructura documental | Actualizar o marcar como histórica la documentación previa |
| RSK-017 Trabajo sin fusionar ni etiquetar | BUG-018 | Despliegue de una versión equivocada | — | Fusionar tras revisión y etiquetar versiones |

## 3. Riesgos técnicos adicionales observados en el análisis

| ID local | Observación | Evidencia | Relación |
| --- | --- | --- | --- |
| RT-01 | API_BASE fijo a http://localhost:8081 impide desplegar el frontend en otro origen | frontend/js/auth.js | BUG-003 |
| RT-02 | Calificaciones sin autenticación ni límite pueden distorsionar los KPI del reporte | backend/src/routes/atencion.js | BUG-002, RSK-008 |
| RT-03 | El cambio de contraseña en "Mi cuenta" usa bcrypt con costo fijo 10, mientras que el registro usa BCRYPT_COST (12 por defecto en producción) | backend/src/routes/miCuenta.js (bcrypt.hash(datos.passwordNueva, 10)), seguridad/contrasenas.js | REQ-NF-002 |
| RT-04 | El estado usuarios.estado_cuenta = 'suspendida' no se asigna desde ninguna ruta; la suspensión opera sobre clientes.estado_verificacion | búsqueda en backend/src | Coherencia del modelo |
| RT-05 | Scripts CDN sin integridad de subrecursos | frontend/*.html | RSK-006 |
| RT-06 | Pedido pagado tras suspender una cuenta: un pago iniciado antes puede completarse por webhook | docs/AUDITORIA_TECNICA.md §5 | RN-020 |

RT-01 a RT-06 son observaciones de análisis; la decisión de registrarlas como riesgos o defectos formales queda PENDIENTE DE VALIDACIÓN.

## Referencias

- 00_GESTION_DEL_PROYECTO/06_MATRIZ_DE_RIESGOS.docx

- 03_DISENO/12_DEUDA_TECNICA_Y_MEJORAS_PROPUESTAS.docx

- docs/MODELO_AMENAZAS.md