# Registro de defectos

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| ID documental | DOC-05-09 |
| Versión | 1.0 |
| Estado | BORRADOR — PENDIENTE DE VALIDACIÓN |
| Fecha de generación | 2026-10-16 |
| Responsable | PENDIENTE DE ASIGNACIÓN |
| Evidencia base | rama feature/verificacion-seguridad, commit 4742737 |

## Propósito

Registrar los defectos y hallazgos BUG-001…BUG-031 identificados en la auditoría del 2026-10-16 (por inspección de código, npm audit y revisión documental) junto con los conocidos de auditorías previas, sin corregirlos (la auditoría es documental).

## Alcance

Ningún defecto proviene de una prueba fallida: la corrida automatizada del 2026-10-16 no tuvo fallos. La severidad es una inferencia [INF] pendiente de validación.

## 1. Resumen

| ID | Título | Severidad | Módulo | REQ afectado | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BUG-001 | Reporte mensual accesible sin autenticación | Alta | MOD-12 | REQ-F-033, REQ-NF-017 | Corregido (2026-10-16) |
| BUG-002 | Calificaciones sin autenticación ni límite de tasa | Baja | MOD-11 | REQ-F-032, REQ-NF-004 | Corregido (2026-10-16) |
| BUG-003 | API_BASE fijo en http://localhost:8081 | Media | MOD-17 | REQ-F-039 (despliegue) | Abierto |
| BUG-004 | Mi cuenta sin pantalla | Media | MOD-03 | REQ-F-010…REQ-F-013 | Corregido (2026-10-16) |
| BUG-005 | Resolución de solicitudes de cuenta sin pantalla | Baja | MOD-03 | REQ-F-013 | Corregido (2026-10-16) |
| BUG-006 | nodemailer 6.10.1 con vulnerabilidades altas | Alta | MOD-09 | REQ-F-025, REQ-F-006 | Abierto (conocido desde 2026-10-13) |
| BUG-007 | Constante sin uso con hash bcrypt embebido | Baja | MOD-15 | REQ-NF-009 | Abierto |
| BUG-008 | Documentación previa inconsistente | Baja | Transversal | — | Abierto |
| BUG-009 | Archivos residuales versionados | Baja | Transversal | — | Abierto |
| BUG-010 | Captcha y limitadores en memoria del proceso | Media | MOD-01 | REQ-NF-004 | Abierto (conocido) |
| BUG-011 | Tokens de sesión en localStorage | Media | MOD-01/17 | REQ-NF-015 | Abierto (conocido) |
| BUG-012 | Sin HTTPS, CSP ni HSTS | Media | MOD-16 | REQ-NF-005, REQ-NF-016 | Abierto (conocido) |
| BUG-013 | Datos heredados con clave derivada de texto, sin recifrado | Media | MOD-16 | REQ-NF-001 | Abierto (conocido) |
| BUG-014 | W11 envía el NIT de la entidad a n8n | Baja | MOD-14 | REQ-NF-008 | Decisión pendiente |
| BUG-015 | Sin borrado por plazos de conservación | Media | MOD-03/04 | REQ-NF-017 | Abierto (conocido) |
| BUG-016 | Páginas nuevas sin traducción | Baja | MOD-17 | REQ-F-038 | Abierto (conocido) |
| BUG-017 | Dos librerías bcrypt | Info | MOD-01/15 | REQ-NF-002 | Abierto |
| BUG-018 | Sin etiquetas de versión y trabajo sin fusionar a main | Media | Gestión | — | Abierto |
| BUG-019 | Con NODE_ENV=production el servidor no arranca | Alta | MOD-07 | REQ-F-040, REQ-NF-016 | Abierto |
| BUG-020 | El diagnóstico del superadministrador muestra mfaN8n, configuración obsoleta | Baja | MOD-04 | REQ-F-030 | Abierto |
| BUG-021 | En laboratorio sin SMTP el correo completo, código MFA incluido, se imprime en consola | Media | MOD-09 | REQ-NF-009 | Abierto |
| BUG-022 | Rutas heredadas registran el error completo (console.error(err)) | Baja | MOD-06/08/10/12/13 | REQ-NF-009 | Abierto |
| BUG-023 | Archivos residuales adicionales: package-lock.json sin package.json en la raíz; backend/probar-mfa-n8n.js no funciona (requiere src/mfaCourier, inexistente) | Baja | — | — | Abierto |
| BUG-024 | El cambio de contraseña y el administrador inicial usan costo bcrypt fijo 10, sin respetar BCRYPT_COST | Media | MOD-03/15 | REQ-NF-002 | Abierto |
| BUG-025 | El estado usuarios.estado_cuenta = suspendida nunca se asigna | Baja | MOD-01/04 | REQ-F-028 | Abierto |
| BUG-026 | Librerías de CDN sin integridad (SRI) | Baja | MOD-17 | REQ-NF-005 | Abierto |
| BUG-027 | .env.example desalineado con el código | Baja | MOD-16 | — | Abierto |
| BUG-028 | Funciones sin pantalla: auditoría, solicitudes de contacto (PQRS) e inventario bajo | Baja | MOD-11/12/13 | REQ-F-016, REQ-F-032, REQ-F-034 | Parcialmente corregido (2026-10-16): auditoría y PQRS con pantalla; inventario bajo sigue sin pantalla |
| BUG-029 | clientes.nit, nombre_unidad y direccion_instalacion se guardan en claro; la documentación previa afirma que las direcciones se cifran | Baja | MOD-10 | REQ-NF-001, REQ-NF-017 | Abierto |
| BUG-030 | W6 no desactiva el guardado de ejecuciones en n8n | Baja | MOD-14 | REQ-NF-008 | Abierto |
| BUG-031 | Borrar un cliente elimina en cascada pedidos, pagos y comprobantes | Media | MOD-10/15 | REQ-F-026 | Abierto |

## 2. Detalle

### BUG-001 — Reporte mensual accesible sin autenticación

- Evidencia: backend/src/routes/reportes.js línea 6 define router.get('/mensual', async …) sin middleware; backend/src/app.js monta /api/reportes. El consumidor es frontend/js/reportes.js.

- Pasos para reproducir (entorno de pruebas, no ejecutados): sin cabecera Authorization, GET /api/reportes/mensual.

- Resultado esperado: 401/403. Resultado según el código: 200 con conteos de atenciones, calificación promedio, pedidos por estado, 5 productos más vendidos y 20 comentarios de calificaciones ≤3 (texto libre que puede contener datos personales).

- Caso relacionado: TC-033, TC-208. Riesgo: RSK-008.

### BUG-002 — Calificaciones sin autenticación ni límite

- Evidencia: backend/src/routes/atencion.js línea 62 (POST /calificacion) sin limitador, a diferencia de /solicitudes (5 cada 15 min).

- Impacto [INF]: llenado de atenciones y alteración de los indicadores de BUG-001. Caso: TC-032.

### BUG-003 — API_BASE fijo

- Evidencia: frontend/js/auth.js línea 10 const API_BASE = 'http://localhost:8081';.

- Impacto: desplegar el frontend en otro origen requiere editar código. Caso: TC-039.

### BUG-004 — Mi cuenta sin pantalla

- Evidencia: ninguna página de frontend/ llama a /api/mi-cuenta salvo cambiar-password.html (/api/mi-cuenta/password).

- Impacto: perfil, cambio de correo, cerrar sesiones y solicitudes de datos solo vía API. Casos: TC-010…TC-013.

### BUG-005 — Resolución de solicitudes de cuenta sin pantalla

- Evidencia: GET/PATCH /api/mi-cuenta/solicitudes existen en backend/src/routes/miCuenta.js; ninguna página las usa. Caso: TC-013.

### BUG-006 — nodemailer vulnerable

- Evidencia: npm audit --omit=dev del 2026-10-16: 1 vulnerabilidad alta (nodemailer ≤10.0.5; instalada 6.10.1; corrección 10.1.2, cambio mayor).

- Acción [REC]: actualizar en una rama, ejecutar TC-025, TC-006, TC-011. Riesgo: RSK-005.

### BUG-007 — Hash embebido sin uso

- Evidencia: backend/src/db.js línea 63, constante USUARIOS_SEED (cuenta admin@empresa.com) no referenciada. El valor no se reproduce aquí.

- Acción [REC]: eliminarla y confirmar que esa cuenta no exista con esa credencial en ninguna base.

### BUG-008 — Documentación previa inconsistente

- Evidencia: docs/AUDITORIA_TECNICA.md y docs/FLUJO_AUTENTICACION_ACTUAL.md citan src/mfaCourier.js (no existe); README.md y backend/README.md citan .vscode/settings.json (no existe); README.md contiene encabezados residuales; backend/README.md describe MFA y comprobantes vía n8n W5/W9 (hoy nodemailer); docs/VARIABLES_ENTORNO.md marca N8N_MFA_* como obligatorias y PORT por defecto 8080 (.env.example usa 8081). Riesgo: RSK-016.

### BUG-009 — Archivos residuales

- Evidencia: file.md (vacío, raíz), backend/scratch_detalle.js, backend/probar-mfa-n8n.js (prueba de W5, sin uso).

### BUG-010 — Estado en memoria

- Evidencia: backend/src/seguridad/captcha.js (Map en memoria); express-rate-limit con almacén por defecto. Riesgo: RSK-014.

### BUG-011 — Tokens en localStorage

- Evidencia: frontend/js/auth.js (comentario de cabecera y uso de localStorage). Caso: TC-115. Riesgo: RSK-006.

### BUG-012 — Sin HTTPS, CSP ni HSTS

- Evidencia: backend/src/app.js (comentario: sin HSTS por falta de HTTPS en laboratorio). Casos: TC-105, TC-116. Riesgo: RSK-007.

### BUG-013 — Datos heredados con clave débil

- Evidencia: backend/src/crypto.js (claveHeredada() rellena/recorta CRYPTO_KEY a 32 bytes); no hay script de recifrado. Riesgo: RSK-001, RSK-002.

### BUG-014 — NIT de entidad hacia n8n

- Evidencia: docs/REGISTRO_VERIFICADO.md §4; prueba «solo NIT de persona jurídica sale hacia n8n» pasó. Decisión del interesado pendiente.

### BUG-015 — Sin borrado por plazos

- Evidencia: docs/TRATAMIENTO_DATOS_PERSONALES.md §3–4. Caso: TC-117. Riesgo: RSK-010.

### BUG-016 — Páginas sin traducción

- Evidencia: conteo de data-i18n: mi-verificacion.html, checkout.html, contacto.html, leyes.html, cambiar-password.html = 0; admin-productos.html, admin-solicitudes.html, admin-verificaciones.html = 1. Caso: TC-038.

### BUG-017 — Dos librerías bcrypt

- Evidencia: backend/package.json (bcrypt, bcryptjs); src/seguridad/contrasenas.js usa bcrypt con respaldo bcryptjs; src/db.js usa bcryptjs. Hashes compatibles; impacto bajo.

### BUG-018 — Sin etiquetas y sin fusionar

- Evidencia: git tag vacío; main no contiene los commits de feature/verificacion-seguridad. Riesgo: RSK-017.

## 2b. Hallazgos adicionales de la verificación cruzada (BUG-019…BUG-031)

Identificados al consolidar la documentación el 2026-10-16 y confirmados por inspección de código (no por ejecución). [OBS]

### BUG-019 — Con NODE_ENV=production el servidor no arranca

- Evidencia: backend/src/paymentProvider.js prohíbe el proveedor mock en producción y los modos sandbox/prod lanzan error; backend/server.js llama a getPaymentProvider() al iniciar. Propuesta [REC]: Implementar y validar un adaptador de pasarela, o desacoplar la validación del proveedor del arranque.

### BUG-020 — El diagnóstico del superadministrador muestra mfaN8n, configuración obsoleta

- Evidencia: backend/src/routes/verificacion.js (diagnóstico) lee N8N_MFA_WEBHOOK_URL, sin uso desde 2026-10-15. Propuesta [REC]: Reemplazarlo por el estado de SMTP.

### BUG-021 — En laboratorio sin SMTP el correo completo, código MFA incluido, se imprime en consola

- Evidencia: backend/src/seguridad/correo.js (bloque [correo-laboratorio]); no ocurre en producción. Propuesta [REC]: Imprimir solo destinatario y asunto, o exigir una bandera explícita.

### BUG-022 — Rutas heredadas registran el error completo (console.error(err))

- Evidencia: backend/src/routes/ auth (refresh, logout), categorias, clientes, misreportes, pedidos, productos, reportes, auditoria. Propuesta [REC]: Registrar solo err.code, como el resto del backend.

### BUG-023 — Archivos residuales adicionales: package-lock.json sin package.json en la raíz; backend/probar-mfa-n8n.js no funciona (requiere src/mfaCourier, inexistente)

- Evidencia: raíz y backend/. Propuesta [REC]: Retirar o actualizar tras confirmación.

### BUG-024 — El cambio de contraseña y el administrador inicial usan costo bcrypt fijo 10, sin respetar BCRYPT_COST

- Evidencia: backend/src/routes/miCuenta.js (línea 429), backend/src/db.js (línea 1265), backend/scripts/crear-cuentas-prueba.js. Propuesta [REC]: Usar hashContrasena() de src/seguridad/contrasenas.js.

### BUG-025 — El estado usuarios.estado_cuenta = suspendida nunca se asigna

- Evidencia: La suspensión opera sobre clientes.estado_verificacion y session_version. Propuesta [REC]: Unificar el modelo de suspensión.

### BUG-026 — Librerías de CDN sin integridad (SRI)

- Evidencia: frontend/*.html cargan Bootstrap 5.3.3 y Chart.js 4.4.4 sin integrity. Propuesta [REC]: Agregar integrity y crossorigin, o servir las librerías localmente.

### BUG-027 — .env.example desalineado con el código

- Evidencia: Variables declaradas sin uso: N8N_CHAT_WEBHOOK_URL, N8N_API_TOKEN, N8N_RECEIPT_WEBHOOK_*, N8N_MFA_WEBHOOK_SECRET; STOCK_MINIMO se usa (src/assistant/motor.js) y no está declarada. Propuesta [REC]: Actualizar la plantilla.

### BUG-028 — Funciones sin pantalla: auditoría, solicitudes de contacto (PQRS) e inventario bajo

- Evidencia: Solo existen GET /api/auditoria, POST /api/atencion/solicitudes (sin consulta) y GET /api/productos/bajo-inventario. Propuesta [REC]: Diseñar pantallas administrativas.

### BUG-029 — clientes.nit, nombre_unidad y direccion_instalacion se guardan en claro; la documentación previa afirma que las direcciones se cifran

- Evidencia: backend/src/db.js, backend/src/routes/clientes.js, backend/src/routes/miCuenta.js. Propuesta [REC]: Confirmar si son datos de la entidad y, si no, cifrarlos.

### BUG-030 — W6 no desactiva el guardado de ejecuciones en n8n

- Evidencia: n8n/workflows/W6-asistente-escalado.json (settings sin saveData*). Propuesta [REC]: Agregar los ajustes al workflow.

### BUG-031 — Borrar un cliente elimina en cascada pedidos, pagos y comprobantes

- Evidencia: Claves foráneas ON DELETE CASCADE desde pedidos, pagos, comprobantes (backend/src/db.js). Propuesta [REC]: Borrado lógico o restricción de borrado.

## 2c. Correcciones del 2026-10-16

| ID | Corrección | Evidencia |
| --- | --- | --- |
| BUG-001 | GET /api/reportes/mensual exige sesión, rol admin y clientes.gestionar | backend/src/routes/reportes.js; prueba reportes-contacto-auditoria.spec.js ("reporte mensual protegido"); E2E API 37/37 |
| BUG-002 | Límite de 20 calificaciones cada 15 min por IP | backend/src/routes/atencion.js; prueba "las calificaciones tienen límite por conexión" |
| BUG-004 | Pantalla frontend/mi-cuenta.html (perfil, correo, contraseña, sesiones, solicitudes de datos) | E2E de interfaz 38/38 |
| BUG-005 | Pestaña "Datos de cuenta" en frontend/admin-contacto.html | E2E de interfaz |
| BUG-028 | frontend/admin-auditoria.html y frontend/admin-contacto.html; queda pendiente la pantalla de inventario bajo | E2E de interfaz |

Causa del reporte "el admin no recibe los reportes": los reportes de "Mis reportes" se guardaban en reportes_cliente, pero no existía ningún endpoint ni pantalla de administrador que los leyera (solo su autor podía verlos), y reportes.html mostraba otra fuente (calificaciones del chatbot). Se agregó la bandeja admin-reportes-clientes.html con estado y respuesta (migración 004).

## 3. Ciclo de vida de un defecto

Abierto → En análisis → En corrección → Corregido (con prueba) → Verificado → Cerrado. Responsable de cada transición: PENDIENTE DE ASIGNACIÓN. Plantilla para nuevos defectos:

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| ID | BUG-0NN |
| Título |  |
| Severidad | Crítica / Alta / Media / Baja / Info |
| Módulo / REQ |  |
| Entorno y commit |  |
| Pasos |  |
| Esperado / Observado |  |
| Evidencia | ruta en 13_EVIDENCIAS/ |
| Estado |  |

## Referencias

- 06_PRUEBAS_DE_SEGURIDAD.docx · ../07_MANTENIMIENTO_Y_SOPORTE/07_REGISTRO_DE_PROBLEMAS_CONOCIDOS.docx · ../00_GESTION_DEL_PROYECTO/06_MATRIZ_DE_RIESGOS.docx