# Resultados de ejecución

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| ID documental | DOC-05-10 |
| Versión | 1.0 |
| Estado | BORRADOR — PENDIENTE DE VALIDACIÓN |
| Fecha de generación | 2026-10-16 |
| Responsable | PENDIENTE DE ASIGNACIÓN |
| Evidencia base | rama feature/verificacion-seguridad, commit 4742737 |

## Propósito

Registrar únicamente las ejecuciones reales. Las corridas anteriores se citan como históricas.

## Alcance

Corrida del 2026-10-16 realizada durante la auditoría documental y referencias a corridas previas.

## 1. Corrida EJ-2026-10-16-01

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Fecha | 2026-10-16 |
| Commit | 4742737 (rama feature/verificacion-seguridad, árbol limpio) |
| Entorno | Windows 11 Pro, Node.js v24.19.0, dependencias ya instaladas en backend/node_modules |
| Comando | cd backend && npm test (= npm run test:assistant && npm run test:legacy) |
| Base de datos | Ninguna: las suites reemplazan src/db por una base simulada en memoria |
| Red / correo | nodemailer simulado; ningún correo enviado |
| Código de salida | 0 |
| Ejecutor | Auditoría documental asistida (responsable formal PENDIENTE DE ASIGNACIÓN) |

| Suite | Resultado | Duración informada |
| --- | --- | --- |
| Jest (test:assistant): 4 suites | 107/107 aprobadas, 0 snapshots | 3.966 s |
| node:test (test:legacy): 8 archivos test/*.test.js | 51/51 aprobadas, 0 fallidas, 0 omitidas, 0 canceladas | 426.43 ms |

Detalle textual: 13_EVIDENCIAS/2026-10-16_resumen_npm_test.docx.

### Otras comprobaciones del mismo día

| Comprobación | Resultado |
| --- | --- |
| npm audit --omit=dev | 1 vulnerabilidad alta: nodemailer ≤10.0.5 (BUG-006) |
| npm ls --depth=0 | Versiones listadas en ../04_DESARROLLO/07_DEPENDENCIAS_Y_VERSIONES.docx |
| Revisión de los 12 JSON de n8n | Todos active: false |

## 1b. Corrida EJ-2026-10-16-02 (reportes, contacto, auditoría y Mi cuenta)

Ejecutada tras corregir BUG-001, BUG-002, BUG-004, BUG-005 y BUG-028. [OBS]

| Suite | Entorno | Resultado |
| --- | --- | --- |
| npm test: Jest (incluye la nueva test/reportes-contacto-auditoria.spec.js, 23 casos) | Node 24.19.0, base simulada | 130/130 aprobadas |
| npm test: node:test | Igual | 51/51 aprobadas |
| E2E de API (script temporal de la sesión) | Backend real contra MySQL 8 local en Docker (suministros_ui_test, puerto 3307) y Mailpit (SMTP 1025); sin conexión a Clever Cloud; migración 004 aplicada sobre MySQL real | 37/37: reporte mensual 401/403/200, reporte del cliente → aviso al buzón admin sin el texto, bandeja del admin con entidad y correo, bloqueo de edición en gestión (409), respuesta visible al cliente y aviso por correo, PQRS con NIT y correo descifrados y respuesta enviada al remitente, Mi cuenta (perfil, solicitudes, resolución y aviso), auditoría con filtros |
| E2E de interfaz en jsdom (script temporal de la sesión) | Mismas páginas servidas por el backend de prueba | 38/38: menú de la cuenta y avisos, Mis reportes, Reportes de clientes, Solicitudes de contacto (dos pestañas), Auditoría, Indicadores, Mi cuenta (cliente y administrador) |

Notas: jsdom no implementa <canvas>, así que los gráficos de Chart.js no se dibujan en esta prueba; ese mensaje se excluyó. En la primera corrida hubo falsos negativos por la espera de Mailpit (los correos llegaron) y por los limitadores en memoria acumulados entre corridas; la corrida final se hizo con el servidor reiniciado y los datos limpios.

## 2. No ejecutado en esta auditoría

npm run test:integration (sin MySQL de pruebas), interfaz jsdom, npm run medir (usa base real), pruebas manuales en navegador, SMTP real, importación de workflows n8n, pruebas de seguridad activas.

## 3. Ejecuciones históricas (no reproducidas)

| Fecha | Suite | Resultado | Fuente |
| --- | --- | --- | --- |
| 2026-10-13 (commit 07e7e37) | Jest / node:test / integración / jsdom | 101/101 · 32/32 · 24/24 · 32/32 | docs/RESULTADOS_PRUEBAS.md |
| 2026-10-13 (verificación en la compra) | Jest / node:test / integración / jsdom | 106/106 · 42/42 · 48/48 · 43/43 | idem |
| 2026-10-15 | npm test (según guía) | Jest 107, node:test 51 | docs/REGISTRO_VERIFICADO.md §6 |
| 2026-10-15 | npm run medir | Ver 07_PRUEBAS_DE_RENDIMIENTO.docx | idem §5 |

Los conteos del 2026-10-16 coinciden con los declarados el 2026-10-15 (107 y 51) [OBS].

## 4. Plantilla para nuevas ejecuciones

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| ID | EJ-AAAA-MM-DD-NN |
| Fecha / commit / rama |  |
| Entorno |  |
| Suites o casos |  |
| Resultado (aprobados/fallidos/bloqueados) |  |
| Defectos nuevos | BUG-… |
| Evidencia | 13_EVIDENCIAS/… |

## Referencias

- 03_CATALOGO_DE_CASOS_DE_PRUEBA.docx · 11_INFORME_DE_CALIDAD.docx