# Plan de implementación

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| ID documental | DOC-06-01 |
| Versión | 1.0 |
| Estado | BORRADOR — PENDIENTE DE VALIDACIÓN |
| Fecha de generación | 2026-10-16 |
| Responsable | PENDIENTE DE ASIGNACIÓN |
| Evidencia base | rama feature/verificacion-seguridad, commit 4742737 |

## Propósito

Definir las fases, entradas, salidas y criterios para llevar la plataforma Suite Institucional (suministros para entidades públicas) desde el entorno de laboratorio actual a un entorno operativo, usando únicamente procedimientos compatibles con la arquitectura observada.

## Alcance

Backend Node.js/Express que sirve la API y el frontend estático (../backend/server.js, ../backend/src/app.js), base MySQL 8 (Clever Cloud en el laboratorio), n8n en Docker (opcional), correo por SMTP con nodemailer (Mailpit en laboratorio). No incluye la pasarela de pagos real (REQ-F-040, DOCUMENTADO, NO IMPLEMENTADO).

## Situación de partida

- [OBS] El sistema funciona en un entorno de laboratorio: sin HTTPS, con proveedor de pago mock y correo de laboratorio (Mailpit o impresión en consola fuera de producción).

- [OBS] No existe evidencia de un despliegue productivo formal, de un entorno de preproducción, de CI/CD ni de etiquetas de versión en Git (BUG-018).

- [OBS] El trabajo más reciente (REL-004) está en la rama feature/verificacion-seguridad, sin fusionar a main.

- [OBS] El 2026-10-16 se ejecutaron npm test (Jest 107/107, node:test 51/51). Ninguna otra validación de implementación se ejecutó en esta auditoría.

## Fases propuestas [REC]

| Fase | Objetivo | Entradas | Salidas | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| F0 | Decisiones previas | Decisión W11/NIT (BUG-014), validación jurídica (RSK-010), responsables (RSK-013) | Decisiones registradas en 07_REGISTRO_DE_DECISIONES | PENDIENTE |
| F1 | Consolidar versión | Fusión de feature/verificacion-seguridad en main, etiqueta de versión | Rama y etiqueta (ver 16_REGISTRO_DE_VERSIONES_Y_LIBERACIONES) | PENDIENTE |
| F2 | Corregir bloqueantes | BUG-001, BUG-003, BUG-006, BUG-012 | Correcciones probadas | PENDIENTE |
| F3 | Preparar infraestructura | 02_REQUISITOS_DE_INFRAESTRUCTURA | Servidor/PaaS, MySQL dedicado, SMTP, HTTPS | PENDIENTE |
| F4 | Configurar | 04_MANUAL_DE_CONFIGURACION, 08_CONFIGURACION_DE_SEGURIDAD | .env del entorno en gestor de secretos | PENDIENTE |
| F5 | Respaldo previo | 09_PLAN_DE_RESPALDO_Y_RESTAURACION | Respaldo verificado de BD, documentos y claves | PENDIENTE |
| F6 | Desplegar | 05_GUIA_DE_DESPLIEGUE | Aplicación arrancada, migraciones aplicadas | PENDIENTE |
| F7 | Verificar | 13_LISTA_DE_VERIFICACION_PREPRODUCCION, suites de 05_PRUEBAS | Lista diligenciada | PENDIENTE |
| F8 | Puesta en marcha | 14_PROCEDIMIENTO_DE_PUESTA_EN_MARCHA | Superadministrador, padrón sincronizado, operación | PENDIENTE |
| F9 | Entrega | 15_ACTA_DE_ENTREGA_Y_RECEPCION | Acta firmada | PENDIENTE |

## Criterios de salida [REC]

- Lista de verificación preproducción completa sin ítems críticos abiertos.

- Respaldo previo restaurado con éxito al menos una vez en un entorno de prueba.

- Suites npm test y npm run test:integration aprobadas sobre la versión a desplegar.

- Acta de entrega aprobada por los responsables que se designen.

## Cronograma, presupuesto y responsables

PENDIENTE DE APROBACIÓN. No existe evidencia de cronograma, presupuesto ni responsables. Restricción conocida: entorno de costo cero (REQ-NF-018, NO DETERMINADO).

## Riesgos asociados

RSK-001, RSK-002, RSK-003, RSK-005, RSK-007, RSK-012, RSK-015, RSK-017 (ver 06_MATRIZ_DE_RIESGOS).

## Referencias

- ../docs/GUIA_INSTALACION_Y_DESPLIEGUE.md

- ../docs/REGISTRO_VERIFICADO.md

- 10_PLAN_DE_ROLLBACK.docx