# Lista de verificación preproducción

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| ID documental | DOC-06-13 |
| Versión | 1.0 |
| Estado | BORRADOR — PLANTILLA SIN DILIGENCIAR |
| Fecha de generación | 2026-10-16 |
| Responsable | PENDIENTE DE ASIGNACIÓN |
| Evidencia base | rama feature/verificacion-seguridad, commit 4742737 |

## Propósito

Lista de control que debe diligenciarse antes de exponer el sistema a usuarios reales.

## Alcance

Código, configuración, datos, seguridad, integraciones, operación y aprobaciones. Ninguna casilla se marca en este documento: se marca durante la verificación real, indicando fecha, responsable y evidencia.

## Bloqueantes conocidos

- ☐ Existe una forma válida de arrancar con NODE_ENV=production (hoy imposible: mock prohibido y pasarela real no implementada; REQ-F-040, RSK-015).

- ☐ BUG-001 corregido: /api/reportes/mensual exige autenticación y permiso.

- ☐ BUG-003 resuelto: API_BASE del frontend coincide con el origen público.

- ☐ BUG-006 resuelto o aceptado formalmente: nodemailer actualizado y envíos reprobados.

- ☐ HTTPS habilitado con HSTS y CSP (BUG-012, REQ-NF-016).

## Código y versión

- ☐ Rama feature/verificacion-seguridad revisada y fusionada en main (BUG-018).

- ☐ Etiqueta de versión creada y registrada en 16.

- ☐ Archivos residuales retirados o justificados (BUG-007, BUG-009).

- ☐ npm audit --omit=dev sin vulnerabilidades altas sin tratar.

## Pruebas

- ☐ npm test aprobado sobre la versión a liberar.

- ☐ npm run test:integration aprobado contra MySQL de pruebas.

- ☐ Pruebas de interfaz (test/ui) aprobadas.

- ☐ Prueba manual de compra restringida completa en navegador real.

- ☐ Correos reales recibidos (MFA, aprobación/rechazo, comprobante, autorización de compra).

## Configuración y secretos

- ☐ NODE_ENV, CORS_ORIGINS, TRUST_PROXY_HOPS definidos para el entorno.

- ☐ Secretos generados aleatoriamente y distintos por propósito; ninguno de laboratorio reutilizado.

- ☐ Contraseña de la base del padrón rotada (RSK-002).

- ☐ Claves de cifrado respaldadas fuera del servidor con control de acceso.

- ☐ ADMIN_PASSWORD y SUPERADMIN_PASSWORD retirados del entorno después de usarse.

- ☐ BCRYPT_COST=12.

- ☐ DOCUMENTOS_DIR en almacenamiento persistente y privado.

- ☐ SMTP_* configurado con SPF/DKIM/DMARC.

## Base de datos

- ☐ Base dedicada al entorno (no compartida con desarrollo).

- ☐ Respaldo completo previo tomado y restaurado con éxito en otro entorno.

- ☐ node scripts/migraciones.js estado muestra 001, 002 y 003 aplicadas.

- ☐ Revisadas cuentas heredadas (borrador) y productos con revision_legal='pendiente'.

- ☐ Preguntas frecuentes del asistente sin textos [COMPLETAR: …].

- ☐ Productos y precios de ejemplo revisados o retirados.

## Integraciones

- ☐ Fuente del padrón oficial definida (no la base de laboratorio) con usuario de solo lectura.

- ☐ Decisión sobre W11 y el NIT a n8n registrada (BUG-014).

- ☐ Workflows n8n necesarios importados, con credenciales, y activados; los sin uso (W5, W9) desactivados.

## Cumplimiento y operación

- ☐ Aviso de privacidad, política de tratamiento y plazos de conservación validados jurídicamente (RSK-010, BUG-015).

- ☐ Régimen de productos restringidos validado.

- ☐ Responsables de operación, soporte y aprobaciones asignados (RSK-013).

- ☐ Procedimiento de incidentes y monitoreo definidos (../07_MANTENIMIENTO_Y_SOPORTE/).

- ☐ Superadministrador creado y contraseña cambiada.

## Firma de la verificación

| Rol | Nombre | Fecha | Resultado |
| --- | --- | --- | --- |
| Responsable técnico | PENDIENTE DE ASIGNACIÓN |  |  |
| Responsable de seguridad | PENDIENTE DE ASIGNACIÓN |  |  |
| Responsable del negocio | PENDIENTE DE ASIGNACIÓN |  |  |

## Referencias

- 05_GUIA_DE_DESPLIEGUE.docx

- ../05_PRUEBAS/09_REGISTRO_DE_DEFECTOS.docx