# Procedimiento de puesta en marcha

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| ID documental | DOC-06-14 |
| Versión | 1.0 |
| Estado | BORRADOR — PENDIENTE DE VALIDACIÓN |
| Fecha de generación | 2026-10-16 |
| Responsable | PENDIENTE DE ASIGNACIÓN |
| Evidencia base | rama feature/verificacion-seguridad, commit 4742737 |

## Propósito

Secuencia ordenada para iniciar la operación del sistema una vez desplegado.

## Alcance

Desde el primer arranque hasta la primera operación completa. Aplica hoy solo a un entorno de laboratorio/demostración (sin NODE_ENV=production, ver bloqueo en 05). Todos los pasos están PENDIENTE DE VALIDAR.

## Secuencia

| # | Paso | Responsable | Verificación |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Confirmar lista preproducción (13) | PENDIENTE DE ASIGNACIÓN | Lista firmada |
| 2 | Arrancar con npm start y revisar el log | PENDIENTE DE ASIGNACIÓN | [server] Backend corriendo… sin Configuración insegura |
| 3 | node scripts/migraciones.js estado (con el servidor detenido o vigilando conexiones) | PENDIENTE DE ASIGNACIÓN | 001–003 aplicadas |
| 4 | Comprobar la sincronización del padrón (o npm run padron:importar) | PENDIENTE DE ASIGNACIÓN | Filas en padron_institucional |
| 5 | Crear el superadministrador (12 §2) | PENDIENTE DE ASIGNACIÓN | Login con MFA y cambio de contraseña |
| 6 | Revisar Diagnóstico | Superadministrador | Configuración presente, colas sin errores |
| 7 | Crear personal y asignar permisos mínimos | Superadministrador | staff_permisos revisado |
| 8 | Revisar catálogo: precios, inventario, restringido, revision_legal, elegibilidad | Personal con catalogo.gestionar / productos.cumplimiento | Catálogo aprobado por el negocio |
| 9 | Completar textos [COMPLETAR: …] del asistente (faq_asistente) | PENDIENTE DE ASIGNACIÓN | Sin marcadores |
| 10 | Prueba de humo de registro → aprobación → login con MFA, con una cuenta sintética | PENDIENTE DE ASIGNACIÓN | Correo recibido |
| 11 | Prueba de compra simulada y comprobante | PENDIENTE DE ASIGNACIÓN | Pedido pagado, PDF descargable |
| 12 | Activar workflows n8n decididos | PENDIENTE DE ASIGNACIÓN | Outbox en enviado |
| 13 | Comunicar inicio de operación a usuarios | PENDIENTE DE ASIGNACIÓN | — |
| 14 | Diligenciar el acta (15) | PENDIENTE DE ASIGNACIÓN | Acta firmada |

## Monitoreo inicial [REC]

Durante las primeras 48 h: revisar el log del servidor (errores [auth], [solicitudes], [n8n], [padron]), colas de correo_outbox y automation_outbox, y conexiones abiertas en MySQL.

## Referencias

- 05_GUIA_DE_DESPLIEGUE.docx

- ../07_MANTENIMIENTO_Y_SOPORTE/03_GUIA_DE_DIAGNOSTICO.docx