# Acta de entrega y recepción

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| ID documental | DOC-06-15 |
| Versión | 1.0 |
| Estado | PLANTILLA — PENDIENTE DE DILIGENCIAR Y APROBAR |
| Fecha de generación | 2026-10-16 |
| Responsable | PENDIENTE DE ASIGNACIÓN |
| Evidencia base | rama feature/verificacion-seguridad, commit 4742737 |

## Propósito

Plantilla para formalizar la entrega del sistema. [OBS] No existe evidencia de ninguna entrega formal, contrato, cliente aprobador ni firma. Este documento no constituye una entrega ni una aceptación.

## Alcance

Entrega de código, documentación, configuración (sin secretos) y conocimiento operativo.

## 1. Datos generales

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Proyecto | Suite Institucional — plataforma de suministros para entidades públicas |
| Versión entregada | PENDIENTE (sugerida: la que resulte de REL-004 + correcciones; hoy sin etiqueta) |
| Commit / etiqueta | PENDIENTE |
| Entorno | PENDIENTE |
| Fecha de entrega | PENDIENTE |
| Entrega | PENDIENTE DE ASIGNACIÓN |
| Recibe | PENDIENTE DE ASIGNACIÓN |

## 2. Elementos entregados

| # | Elemento | Ubicación | Entregado (S/N) | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Código backend | backend/ |  |  |
| 2 | Código frontend | frontend/ |  |  |
| 3 | Workflows n8n | n8n/workflows/ |  | 12 exportados, todos inactivos |
| 4 | Script SQL 003 | backend/sql/ |  |  |
| 5 | Documentación empresarial | 00_… a 07_… |  |  |
| 6 | Documentación técnica previa | docs/, README.md, backend/README.md |  | Contiene inconsistencias (BUG-008) |
| 7 | Plantilla de configuración | backend/.env.example |  | Sin secretos |
| 8 | Secretos y claves del entorno | Canal seguro acordado (no en esta acta) |  |  |
| 9 | Accesos (base, SMTP, n8n, GitHub) | Canal seguro acordado |  |  |
| 10 | Resultados de pruebas | 05_PRUEBAS/ |  | Solo unitarias ejecutadas el 2026-10-16 |

## 3. Estado conocido al momento de la entrega

Defectos abiertos: BUG-001 a BUG-018 (ver ../05_PRUEBAS/09_REGISTRO_DE_DEFECTOS.docx). Pendientes: pasarela de pagos (REQ-F-040), HTTPS (REQ-NF-016), validación jurídica (REQ-NF-017), workflows n8n (REQ-F-036).

## 4. Criterios de aceptación acordados

PENDIENTE DE DEFINIR por las partes.

## 5. Observaciones de quien recibe

PENDIENTE.

## 6. Decisión

- ☐ Recibido a satisfacción

- ☐ Recibido con observaciones

- ☐ No recibido

## 7. Firmas

| Rol | Nombre | Firma | Fecha |
| --- | --- | --- | --- |
| Entrega | PENDIENTE DE ASIGNACIÓN |  |  |
| Recibe | PENDIENTE DE ASIGNACIÓN |  |  |
| Testigo / supervisor | PENDIENTE DE ASIGNACIÓN |  |  |

## Referencias

- 13_LISTA_DE_VERIFICACION_PREPRODUCCION.docx

- 16_REGISTRO_DE_VERSIONES_Y_LIBERACIONES.docx