# Registro de versiones y liberaciones

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| ID documental | DOC-06-16 |
| Versión | 1.0 |
| Estado | BORRADOR — PENDIENTE DE VALIDACIÓN |
| Fecha de generación | 2026-10-16 |
| Responsable | PENDIENTE DE ASIGNACIÓN |
| Evidencia base | rama feature/verificacion-seguridad, commit 4742737 |

## Propósito

Registrar las liberaciones del sistema y servir de plantilla para las siguientes.

## Alcance

[OBS] No existen etiquetas de versión en Git ni registro de despliegues; package.json declara 1.0.0 sin cambios. Las liberaciones REL-001 a REL-005 se reconstruyeron a partir del historial Git y de ../docs/CHANGELOG.md; ninguna se desplegó formalmente con evidencia.

## Liberaciones reconstruidas

| ID | Fecha | Contenido | Migración | Rama / commits | Desplegada | Pruebas registradas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| REL-001 | 2026-10-11 | Base del sitio y página de aterrizaje | — (DDL tolerante de db.js) | commits 346451d … 0f9262a | NO DETERMINADO | Ninguna |
| REL-002 | 2026-10-13 | Verificación institucional de compradores: estados, documentos cifrados, elegibilidad M:N, revisión legal, 7 permisos de staff | 001_verificacion_institucional | historial Git 2026-10-13 | La migración se aplicó a la base de Clever Cloud de forma accidental (docs/AUDITORIA_TECNICA §7) | Históricas: Jest 101, node:test 32, integración 24, jsdom 32 |
| REL-003 | 2026-10-13 | Registro mínimo y verificación en la compra: doble comprobación, autorización por compra, superadministrador, cuentas de prueba, cifrado v2, W11 | 002_verificacion_en_compra | historial Git 2026-10-13 | NO DETERMINADO | Históricas: Jest 106, node:test 42, integración 48, jsdom 43 |
| REL-004 | 2026-10-15 | Registro verificado contra padrón cifrado, aprobación del administrador, captcha, MFA por nodemailer, W12, ajustes responsive, docs/Flujos-n8n.docx | 003_registro_verificado | feature/verificacion-seguridad hasta 4742737, sin fusionar a main | NO DETERMINADO (laboratorio) | Históricas: Jest 107, node:test 51; mediciones de tiempo 2026-10-15 |
| REL-005 | 2026-10-16 | Estructura documental empresarial (00_…07_); sin cambios de código | — | Pendiente de commit | NO APLICA | npm test 2026-10-16: Jest 107/107, node:test 51/51 |

## Plantilla para nuevas liberaciones

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| ID | REL-0NN |
| Versión semántica / etiqueta Git |  |
| Fecha |  |
| Commit |  |
| Cambios (enlace a CHANGELOG) |  |
| Migraciones nuevas |  |
| Variables de entorno nuevas o cambiadas |  |
| Resultado de pruebas (suites y conteos) |  |
| Entorno y fecha de despliegue |  |
| Respaldo previo (identificador) |  |
| Rollback probado (S/N) |  |
| Aprobó | PENDIENTE DE ASIGNACIÓN |

## Recomendaciones [REC]

- Adoptar versionado semántico y etiquetar en Git cada liberación (git tag -a vX.Y.Z), empezando por la fusión de REL-004 en main (BUG-018).

- Actualizar package.json en cada liberación.

- Mantener docs/CHANGELOG.md como fuente de cambios y este registro como fuente de despliegues.

## Referencias

- ../docs/CHANGELOG.md

- ../00_GESTION_DEL_PROYECTO/08_REGISTRO_DE_CAMBIOS.docx

- ../04_DESARROLLO/13_GESTION_DE_VERSIONES_GIT.docx