# Plan de mantenimiento

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| ID documental | DOC-07-01 |
| Versión | 1.0 |
| Estado | BORRADOR — PENDIENTE DE VALIDACIÓN |
| Fecha de generación | 2026-10-16 |
| Responsable | PENDIENTE DE ASIGNACIÓN |
| Evidencia base | rama feature/verificacion-seguridad, commit 4742737 |

## Propósito

Definir cómo se mantiene la plataforma de suministros institucionales (backend Node.js/Express, frontend HTML/Bootstrap, MySQL en Clever Cloud y workflows n8n) después de su entrega: qué tipos de mantenimiento existen, qué tareas periódicas se proponen y quién debería ejecutarlas.

## Alcance

Aplica al código de backend/, frontend/, n8n/ y a la base de datos MySQL descrita en ../03_DISENO/05_DISENO_DE_BASE_DE_DATOS.docx. No incluye la infraestructura del proveedor (Clever Cloud) ni el servidor SMTP externo.

## 1. Situación actual

- [OBS] No existe en el repositorio ningún plan de mantenimiento, acuerdo de nivel de servicio (SLA), contrato de soporte, calendario de tareas ni responsable designado.

- [OBS] El proyecto se declara entorno de laboratorio con restricción de costo cero (docs/REGISTRO_VERIFICADO.md, REQ-NF-018).

- [OBS] Existen mecanismos automáticos internos que reducen el mantenimiento manual:

  - expiración de pedidos y liberación de reservas cada 60 s (backend/src/paymentJobs.js, REQ-F-022);

  - mantenimiento de verificaciones cada 5 min (backend/src/verificacionJobs.js);

  - sincronización del padrón cada PADRON_SYNC_MINUTOS (10 por defecto) (backend/src/seguridad/padron.js, REQ-F-003);

  - reintentos con backoff de correo_outbox (5 intentos) y automation_outbox (8 intentos) (backend/src/emailOutbox.js, backend/src/automationOutbox.js);

  - migraciones automáticas al arrancar (backend/src/db.js, backend/src/migraciones/, REQ-F-037).

- [OBS] No hay tareas automáticas de depuración de retos_mfa, refresh_tokens, correo_outbox, automation_outbox ni auditoria. Los nonces de n8n sí se depuran a las 24 h dentro del mantenimiento de verificaciones (docs/FLUJO_N8N_VERIFICACION.md §2b).

Todo lo que sigue es [REC] propuesta, pendiente de aprobación por un responsable.

## 2. Tipos de mantenimiento

| Tipo | Definición | Ejemplos concretos en este proyecto |
| --- | --- | --- |
| Correctivo | Corregir defectos detectados | BUG-001 (reportes sin autenticación), BUG-002, BUG-003 (API_BASE fijo) — ver 07_REGISTRO_DE_PROBLEMAS_CONOCIDOS.docx |
| Preventivo | Evitar fallas futuras | Rotación de claves, npm audit, depuración de tablas, verificación de respaldos |
| Adaptativo | Ajustar a cambios del entorno | Migrar a HTTPS (REQ-NF-016), pasarela de pago real (REQ-F-040), fuente oficial del padrón, actualización de Node.js o de la imagen n8n |
| Perfectivo | Mejorar sin cambiar el propósito | Pantallas de Mi cuenta (BUG-004, BUG-005), traducciones (BUG-016), captcha gestionado (BUG-010) |

## 3. Tareas periódicas propuestas [REC]

| ID | Tarea | Frecuencia propuesta | Procedimiento | Evidencia de cierre |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MNT-01 | Revisar vulnerabilidades de dependencias | Mensual y antes de cada liberación | npm audit --omit=dev en backend/ (05_GESTION_DE_DEPENDENCIAS.docx) | Salida registrada sin datos sensibles |
| MNT-02 | Ejecutar suites automatizadas | Antes de cada cambio y mensualmente | npm test en backend/; integración solo con MySQL de pruebas local | Resultado en 05_PRUEBAS/10_RESULTADOS_DE_EJECUCION.md |
| MNT-03 | Rotar claves y secretos | Anual o ante sospecha de compromiso | ENC_KEY con ENC_KEY_VERSION + ENC_KEY_V<n>; CRYPTO_KEYS/CRYPTO_KEY_ACTIVA; JWT_SECRET (cierra sesiones); secretos n8n en ambos lados (../06_IMPLEMENTACION/08_CONFIGURACION_DE_SEGURIDAD.docx) | Acta de rotación sin valores |
| MNT-04 | Rotar la contraseña de la base del padrón | Inmediata (pendiente desde 2026-10-15) y luego anual | En el proveedor de la base; actualizar PADRON_DB_URI | Confirmación del responsable |
| MNT-05 | Depurar retos MFA y refresh tokens vencidos | Semanal | SQL propuesto en §4 (requiere respaldo previo) | Conteo antes/después |
| MNT-06 | Depurar colas enviadas | Mensual | correo_outbox/automation_outbox en estado enviado con más de N días (N PENDIENTE DE DEFINIR) | Conteo antes/después |
| MNT-07 | Revisar colas fallidas | Semanal | Consultas de 03_GUIA_DE_DIAGNOSTICO.docx §5 | Fallidos explicados o reencolados |
| MNT-08 | Revisar auditoría administrativa | Mensual | GET /api/auditoria (permiso auditoria.ver) o consulta de solo lectura; buscar ver_documento, ver_identificador, aprobar_registro, permisos_staff | Informe de revisión |
| MNT-09 | Verificar la sincronización del padrón | Semanal | Buscar en el log [padron] Sincronizado: / [padron] No se pudo sincronizar:; SELECT estado, COUNT(*) FROM padron_institucional GROUP BY estado | Fecha de última sincronización |
| MNT-10 | Revisar solicitudes pendientes antiguas | Semanal | Panel admin-solicitudes.html; admin-verificaciones.html | Pendientes > 7 días justificados |
| MNT-11 | Probar la restauración de un respaldo | Trimestral | 06_RESPALDO_Y_RECUPERACION.docx | Acta de prueba |
| MNT-12 | Revisar permisos del personal | Trimestral | admin-verificaciones.html → permisos; retirar los no necesarios | Lista firmada (PENDIENTE) |
| MNT-13 | Revisar plazos de conservación de datos | Cuando exista definición jurídica | BUG-015, REQ-NF-017 | Política aprobada |

## 4. Consultas de depuración propuestas [REC]

No se ejecutaron en esta auditoría. Ejecutar solo con respaldo previo, sobre la base correcta y con el servidor detenido o en ventana de mantenimiento.

-- MNT-05: retos MFA cerrados o vencidos hace más de 7 días

DELETE FROM retos_mfa

WHERE estado <> 'pendiente' OR expira_en < DATE_SUB(NOW(), INTERVAL 7 DAY);

-- MNT-05: refresh tokens revocados o vencidos hace más de 30 días

DELETE FROM refresh_tokens

WHERE (revocado = TRUE OR fecha_expiracion < NOW())

AND fecha_creacion < DATE_SUB(NOW(), INTERVAL 30 DAY);

Las columnas y estados citados existen en backend/src/db.js [OBS]. Los plazos (7 y 30 días) son propuestos [REC].

## 5. Roles propuestos

| Rol | Responsabilidad | Persona |
| --- | --- | --- |
| Responsable técnico | Aprobar cambios, rotaciones y liberaciones | PENDIENTE DE ASIGNACIÓN |
| Operador | Ejecutar tareas MNT-01 a MNT-11 | PENDIENTE DE ASIGNACIÓN |
| Superadministrador funcional | Permisos y diagnóstico (MNT-12) | PENDIENTE DE ASIGNACIÓN |
| Responsable de datos personales | MNT-13 e incidentes de datos | PENDIENTE DE ASIGNACIÓN |

## 6. Indicadores propuestos [REC]

- Número de vulnerabilidades altas abiertas (hoy: 1, nodemailer, BUG-006).

- Correos y eventos fallido en colas.

- Antigüedad máxima de solicitudes pendientes.

- Fecha de la última prueba de restauración (hoy: ninguna registrada).

## Referencias

- 02_PROCEDIMIENTO_DE_GESTION_DE_INCIDENTES.docx

- 04_PROCEDIMIENTO_DE_ACTUALIZACION.docx

- 07_REGISTRO_DE_PROBLEMAS_CONOCIDOS.docx

- ../06_IMPLEMENTACION/12_MANUAL_TECNICO_Y_ADMINISTRATIVO.docx

- ../docs/REGISTRO_VERIFICADO.md