# Registro de problemas conocidos

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| ID documental | DOC-07-07 |
| Versión | 1.0 |
| Estado | BORRADOR — PENDIENTE DE VALIDACIÓN |
| Fecha de generación | 2026-10-16 |
| Responsable | PENDIENTE DE ASIGNACIÓN |
| Evidencia base | rama feature/verificacion-seguridad, commit 4742737 |

## Propósito

Dar a soporte una referencia operativa de cada defecto o hallazgo conocido: cómo se manifiesta, por qué ocurre, qué hacer mientras tanto y qué corrección se propone.

## Alcance

BUG-001 a BUG-031 del catálogo (BUG-019…031 añadidos en la verificación cruzada) de la auditoría (2026-10-16). El registro de defectos desde el punto de vista de pruebas está en ../05_PRUEBAS/09_REGISTRO_DE_DEFECTOS.docx. Las severidades son inferencias [INF]; las soluciones definitivas son propuestas [REC] no aprobadas.

## Registro

| ID | Sev. | Síntoma | Causa [OBS] | Solución temporal | Solución definitiva propuesta [REC] | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BUG-001 | Alta | GET /api/reportes/mensual responde datos a cualquiera, sin sesión | backend/src/routes/reportes.js no usa requiereAutenticacion ni permisos | No exponer el backend fuera del laboratorio; bloquear la ruta en el proxy | Añadir requiereAutenticacion, requiereAdmin, requierePermiso(...) y no devolver comentarios libres | Corregido (2026-10-16) |
| BUG-002 | Baja | Calificaciones de atención pueden enviarse sin límite | POST /api/atencion/calificacion sin autenticación ni rate limit (atencion.js) | Revisar atenciones si los KPIs cambian bruscamente | Limitador por IP y validar conversacionId | Corregido (2026-10-16) |
| BUG-003 | Media | El frontend falla al servirse desde otro dominio o puerto | API_BASE = 'http://localhost:8081' en frontend/js/auth.js | Servir el frontend desde el propio backend en localhost:8081 | Usar origen relativo ('') o configuración por entorno | Abierto |
| BUG-004 | Media | El usuario no encuentra dónde editar perfil, cambiar correo o cerrar sesiones | No existe pantalla para /api/mi-cuenta (solo cambiar-password.html) | Soporte guía uso por API o gestiona por solicitud | Crear página "Mi cuenta" | Corregido (2026-10-16) |
| BUG-005 | Baja | Solicitudes de corrección/eliminación sin bandeja para el administrador | Sin pantalla para /api/mi-cuenta/solicitudes | Consultar solicitudes_cuenta en BD (solo lectura) | Pantalla administrativa | Corregido (2026-10-16) |
| BUG-006 | Alta | npm audit reporta vulnerabilidad alta | nodemailer 6.10.1 | Destinatarios solo de la base; sin jsonTransport/OAuth2 | Actualizar a 10.1.2 (05_GESTION_DE_DEPENDENCIAS.docx §3) | Abierto |
| BUG-007 | Baja | Código sin uso con un hash bcrypt en el repositorio | Constante USUARIOS_SEED en backend/src/db.js | Ninguna (no se ejecuta) | Eliminar la constante y verificar que ninguna cuenta use ese hash | Abierto |
| BUG-008 | Baja | Instrucciones contradictorias entre documentos | Referencias a src/mfaCourier.js y .vscode/settings.json inexistentes; README raíz con encabezados residuales; backend/README.md describe MFA/comprobantes por n8n; VARIABLES_ENTORNO.md con N8N_MFA_* obligatorias y PORT 8080 vs 8081 | Usar esta estructura documental como referencia vigente | Corregir los documentos previos | Abierto |
| BUG-009 | Baja | Archivos sin función en el repositorio | file.md vacío, backend/scratch_detalle.js, backend/probar-mfa-n8n.js (W5 sin uso) | Ignorarlos | Eliminarlos tras confirmar | Abierto |
| BUG-010 | Media | Captcha inválido tras reiniciar; límites desiguales con varias instancias | Retos de captcha y contadores de rate limit en memoria | Una sola instancia; reiniciar libera límites | Captcha gestionado o almacén compartido | Abierto (conocido) |
| BUG-011 | Media | Riesgo de robo de sesión por XSS | Tokens en localStorage | Escape de datos en páginas; MFA | Cookie HttpOnly + CSRF (REQ-NF-015) | Abierto (conocido) |
| BUG-012 | Media | Tráfico en claro; sin CSP/HSTS | Laboratorio sin TLS (app.js) | Uso solo local | HTTPS, HSTS y CSP (REQ-NF-016) | Abierto (conocido) |
| BUG-013 | Media | Datos antiguos protegidos con clave débil | CRYPTO_KEY rellenada/recortada a 32 bytes (crypto.js); sin script de recifrado | Proteger .env | Script de recifrado al anillo v2 | Abierto (conocido) |
| BUG-014 | Baja | NIT de la entidad sale hacia n8n en W11 | Diseño de W11 (consulta RUES) | W11 está inactivo | Decisión del interesado: mantener o eliminar | Decisión pendiente |
| BUG-015 | Media | Datos se conservan indefinidamente | Sin borrado automático ni flujo de borrado del documento de identidad | Borrado manual por el equipo | Definir plazos jurídicos y job de depuración | Abierto (conocido) |
| BUG-016 | Baja | Textos en español aunque se elija otro idioma | Páginas nuevas sin claves data-i18n | — | Completar i18n.js | Abierto (conocido) |
| BUG-017 | Info | Dos librerías de hash con costos distintos | bcrypt y bcryptjs | — | Unificar en seguridad/contrasenas.js | Abierto |
| BUG-018 | Media | Lo desplegado no se puede identificar por versión; main desactualizada | Sin etiquetas Git; rama sin fusionar | Usar hash de commit como referencia | Fusionar tras revisión y etiquetar liberaciones | Abierto |
| BUG-019 | Alta | Con NODE_ENV=production el servidor no arranca | backend/src/paymentProvider.js prohíbe el proveedor mock en producción y los modos sandbox/prod lanzan error; backend/server.js llama a getPaymentProvider() al iniciar | Mantener el laboratorio sin NODE_ENV=production | Implementar y validar un adaptador de pasarela, o desacoplar la validación del proveedor del arranque | Abierto |
| BUG-020 | Baja | El diagnóstico del superadministrador muestra mfaN8n, configuración obsoleta | backend/src/routes/verificacion.js (diagnóstico) lee N8N_MFA_WEBHOOK_URL, sin uso desde 2026-10-15 | Ignorar ese indicador | Reemplazarlo por el estado de SMTP | Abierto |
| BUG-021 | Media | En laboratorio sin SMTP el correo completo, código MFA incluido, se imprime en consola | backend/src/seguridad/correo.js (bloque [correo-laboratorio]); no ocurre en producción | Usar Mailpit y no compartir la consola | Imprimir solo destinatario y asunto, o exigir una bandera explícita | Abierto |
| BUG-022 | Baja | Rutas heredadas registran el error completo (console.error(err)) | backend/src/routes/ auth (refresh, logout), categorias, clientes, misreportes, pedidos, productos, reportes, auditoria | — | Registrar solo err.code, como el resto del backend | Abierto |
| BUG-023 | Baja | Archivos residuales adicionales: package-lock.json sin package.json en la raíz; backend/probar-mfa-n8n.js no funciona (requiere src/mfaCourier, inexistente) | raíz y backend/ | — | Retirar o actualizar tras confirmación | Abierto |
| BUG-024 | Media | El cambio de contraseña y el administrador inicial usan costo bcrypt fijo 10, sin respetar BCRYPT_COST | backend/src/routes/miCuenta.js (línea 429), backend/src/db.js (línea 1265), backend/scripts/crear-cuentas-prueba.js | — | Usar hashContrasena() de src/seguridad/contrasenas.js | Abierto |
| BUG-025 | Baja | El estado usuarios.estado_cuenta = suspendida nunca se asigna | La suspensión opera sobre clientes.estado_verificacion y session_version | — | Unificar el modelo de suspensión | Abierto |
| BUG-026 | Baja | Librerías de CDN sin integridad (SRI) | frontend/*.html cargan Bootstrap 5.3.3 y Chart.js 4.4.4 sin integrity | — | Agregar integrity y crossorigin, o servir las librerías localmente | Abierto |
| BUG-027 | Baja | .env.example desalineado con el código | Variables declaradas sin uso: N8N_CHAT_WEBHOOK_URL, N8N_API_TOKEN, N8N_RECEIPT_WEBHOOK_*, N8N_MFA_WEBHOOK_SECRET; STOCK_MINIMO se usa (src/assistant/motor.js) y no está declarada | — | Actualizar la plantilla | Abierto |
| BUG-028 | Baja | Funciones sin pantalla: auditoría, solicitudes de contacto (PQRS) e inventario bajo | Solo existen GET /api/auditoria, POST /api/atencion/solicitudes (sin consulta) y GET /api/productos/bajo-inventario | Consultar por API o SQL | Diseñar pantallas administrativas | Parcialmente corregido (2026-10-16): auditoría y PQRS con pantalla; inventario bajo sigue sin pantalla |
| BUG-029 | Baja | clientes.nit, nombre_unidad y direccion_instalacion se guardan en claro; la documentación previa afirma que las direcciones se cifran | backend/src/db.js, backend/src/routes/clientes.js, backend/src/routes/miCuenta.js | — | Confirmar si son datos de la entidad y, si no, cifrarlos | Abierto |
| BUG-030 | Baja | W6 no desactiva el guardado de ejecuciones en n8n | n8n/workflows/W6-asistente-escalado.json (settings sin saveData*) | EXECUTIONS_DATA_SAVE_ON_*=none en n8n | Agregar los ajustes al workflow | Abierto |
| BUG-031 | Media | Borrar un cliente elimina en cascada pedidos, pagos y comprobantes | Claves foráneas ON DELETE CASCADE desde pedidos, pagos, comprobantes (backend/src/db.js) | No eliminar clientes con pedidos | Borrado lógico o restricción de borrado | Abierto |

## Problemas operativos frecuentes (no son defectos)

| Situación | Explicación |
| --- | --- |
| "Mi cuenta está en revisión" al iniciar sesión | Comportamiento esperado (RN-001) |
| El código MFA aparece en la consola del servidor | Laboratorio sin SMTP: modo [correo-laboratorio]; en producción es un error |
| "Too many connections" al correr un script con el servidor encendido | Límite de 5 conexiones (RSK-004); detener el servidor |

## Referencias

- ../05_PRUEBAS/09_REGISTRO_DE_DEFECTOS.docx

- ../03_DISENO/12_DEUDA_TECNICA_Y_MEJORAS_PROPUESTAS.docx

- 03_GUIA_DE_DIAGNOSTICO.docx