# Criterios de aceptación

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| ID documental | DOC-01-09 |
| Versión | 1.0 |
| Estado | BORRADOR — PENDIENTE DE VALIDACIÓN |
| Fecha de generación | 2026-10-16 |
| Responsable | PENDIENTE DE ASIGNACIÓN |
| Evidencia base | rama feature/verificacion-seguridad, commit 4742737 |

## Propósito

Definir criterios verificables (formato Dado/Cuando/Entonces) para cada requerimiento, enlazados a su caso de prueba.

## Alcance

CA-001…CA-040 ↔ REQ-F-001…040 ↔ TC-001…040; CA-101…CA-117 ↔ REQ-NF-001…017 ↔ TC-101…117. Los criterios describen el comportamiento observado en el código; su aceptación formal por el negocio está PENDIENTE. La columna "Resultado" refleja el estado del TC al 2026-10-16.

## Criterios funcionales

| CA | REQ / TC | Dado | Cuando | Entonces | Resultado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CA-001 | REQ-F-001 / TC-001 | un captcha válido y datos válidos (nombre ≥2 palabras, NIT normalizable, contraseña 10–72, ambas aceptaciones) | se envía POST /api/auth/registro | responde 202 solicitud_recibida, se crean cliente, usuario pendiente y solicitud; con correo existente la respuesta es idéntica; sin captcha 400 CAPTCHA_INVALIDO; campos ajenos (rol, clienteId, teléfono) 400 | APROBADO |
| CA-002 | REQ-F-002 / TC-002 | un padrón cifrado con una persona de NIT X en Policía | se verifica la terna con nombre en otro orden y NIT con DV | resultado coincide; con otra institución institucion_no_coincide; con otro nombre nombre_no_coincide; NIT ausente nit_no_existe; base caída padron_no_disponible | APROBADO |
| CA-003 | REQ-F-003 / TC-003 | una fuente con N filas | arranca el servidor o se ejecuta npm run padron:importar | padron_institucional contiene N filas con nit_hash y campos cifrados; filas retiradas pasan a inactiva; la fuente no se modifica | BLOQUEADO |
| CA-004 | REQ-F-004 / TC-004 | un admin con clientes.gestionar y una solicitud pendiente | consulta lista, detalle y decide | la lista no contiene NIT ni nombre; aprobar sin confirmar con resultado ≠ coincide → 409 CONFIRMACION_REQUERIDA; rechazar sin motivo de 5–500 → 400; decisión repetida → 409 YA_DECIDIDA; sin permiso → 403 | APROBADO |
| CA-005 | REQ-F-005 / TC-005 | una cuenta pendiente y una activa | se envían credenciales correctas con captcha | pendiente → 403 CUENTA_PENDIENTE; activa → 202 con challengeId; credenciales erróneas o correo inexistente → 401 genérico | APROBADO |
| CA-006 | REQ-F-006 / TC-006 | un reto MFA vigente | se envía el código correcto | se emiten token y refresh token y se marca correo_verificado_en; código incorrecto descuenta intentos; tras 5 intentos el reto se bloquea; reenvío antes de 60 s → 429; vencido → 410 | APROBADO (cancelar: NO EJECUTADO) |
| CA-007 | REQ-F-007 / TC-007 | un JWT vigente | se incrementa session_version o la cuenta deja de estar activa | la siguiente petición responde 401 o 403 CUENTA_NO_ACTIVA | APROBADO |
| CA-008 | REQ-F-008 / TC-008 | un refresh token válido | se llama POST /api/auth/refresh dos veces con el mismo token | la primera devuelve tokens nuevos; la segunda 401; tras logout el token queda revocado | BLOQUEADO |
| CA-009 | REQ-F-009 / TC-009 | un usuario con debe_cambiar_password | accede a cualquier ruta distinta de GET /api/mi-cuenta y POST /api/mi-cuenta/password | responde 403 PASSWORD_CHANGE_REQUIRED | APROBADO |
| CA-010 | REQ-F-010 / TC-010 | un cliente autenticado | envía PATCH /api/mi-cuenta con un campo fuera de la lista o con HTML | 400 sin escribir; con campos permitidos actualiza y audita solo nombres de campo | APROBADO (API y pantalla mi-cuenta.html, 2026-10-16) |
| CA-011 | REQ-F-011 / TC-011 | un cliente con MFA | solicita el cambio con su contraseña y confirma con el código | ambos correos se sincronizan, se revocan sesiones y se avisa al correo anterior; código erróneo, vencido o reutilizado no cambia nada | APROBADO (API) |
| CA-012 | REQ-F-012 / TC-012 | un cliente con MFA en los últimos 15 min | cambia la contraseña | se actualiza y se revocan todas las sesiones; sin MFA reciente se rechaza | APROBADO |
| CA-013 | REQ-F-013 / TC-013 | un cliente | crea una solicitud de corrección | se guarda pendiente y se encola a W8 solo id y tipo; solo staff con clientes.gestionar la resuelve | APROBADO (API y pantallas mi-cuenta.html y admin-contacto.html, 2026-10-16) |
| CA-014 | REQ-F-014 / TC-014 | un visitante | consulta el catálogo | no recibe precio, inventario, restricción ni metadatos; productos restringidos o de otra institución no aparecen y su detalle da 404 | APROBADO (reglas unitarias) |
| CA-015 | REQ-F-015 / TC-015 | productos en varias categorías | se pide GET /api/productos?categoria= y GET /api/productos/:id | se filtra por categoría; id no numérico o no visible → 404 | BLOQUEADO |
| CA-016 | REQ-F-016 / TC-016 | un admin con catalogo.gestionar | crea, edita y elimina un producto | cambios persistidos y auditados; sin permiso → 403 | BLOQUEADO |
| CA-017 | REQ-F-017 / TC-017 | un producto restringido con revision_legal=pendiente | un cliente elegible intenta comprarlo | 409 REVISION_LEGAL_PENDIENTE; con aprobada y autorizaciones se permite; con bloqueada se oculta | BLOQUEADO |
| CA-018 | REQ-F-018 / TC-018 | un visitante | agrega productos al carrito y recarga | el carrito persiste en localStorage con ids y cantidades | NO EJECUTADO |
| CA-019 | REQ-F-019 / TC-019 | un cliente activo y un carrito válido | envía POST /api/checkout dos veces con la misma Idempotency-Key | se crea un solo pedido pendiente_pago con total de precios de MySQL; misma clave con otro cuerpo → 409; sin clave → 400; inventario insuficiente → 409 | BLOQUEADO |
| CA-020 | REQ-F-020 / TC-020 | un cliente autenticado | pide GET /api/checkout/perfil | recibe solo su perfil con Cache-Control: no-store; sin JWT → 401 | APROBADO |
| CA-021 | REQ-F-021 / TC-021 | un pedido pendiente con total terminado en .01 | se simula el webhook | el pago queda rechazado; firma inválida o marca de tiempo >5 min → rechazo; evento_id repetido con otro cuerpo → 409; estado consultable solo por el dueño | BLOQUEADO (parte de estado: APROBADO) |
| CA-022 | REQ-F-022 / TC-022 | un pago vencido con reserva | corre la expiración | pedido y pago quedan vencidos y el inventario se repone en una sola transacción; si falla, se revierte | APROBADO |
| CA-023 | REQ-F-023 / TC-023 | un cliente con un pedido pendiente | lo cancela | queda cancelado y se libera la reserva; pedido ajeno → 403; pedido pagado → 400 | BLOQUEADO |
| CA-024 | REQ-F-024 / TC-024 | un admin con pedidos.gestionar | consulta /api/pedidos/todos y cambia un estado | ve todos los pedidos y el cambio se audita; sin permiso → 403 | BLOQUEADO |
| CA-025 | REQ-F-025 / TC-025 | un pago aprobado | se crea el comprobante | se encola aviso admin y, solo con consentimiento, correo al cliente; el enlace valida solo para su pedido y no después de 24 h; en producción sin SMTP el envío falla | APROBADO |
| CA-026 | REQ-F-026 / TC-026 | usuarios sin sesión, cliente y admin sin permiso | intentan crear/editar clientes o conceder restringidos | 401/403; solo staff con permiso y cuenta aprobada concede restringidos | APROBADO |
| CA-027 | REQ-F-027 / TC-027 | un cliente activo | sube un PDF válido, registra su CC con autorización y envía | documento cifrado en disco, identificador cifrado con índice HMAC y últimos 3 dígitos; ejecutable renombrado → rechazo; reenvío con la misma clave no duplica | BLOQUEADO (normalización/HMAC/cifrado: APROBADO) |
| CA-028 | REQ-F-028 / TC-028 | una solicitud con las tres comprobaciones | se intenta aprobar | solo se permite si las tres están confirmadas y vínculo y canal los registraron personas distintas; ninguna combinación aprueba o rechaza sola | APROBADO (tabla de decisión) |
| CA-029 | REQ-F-029 / TC-029 | un cliente verificado con carrito restringido | solicita y confirma el código y compra | la autorización se consume en el pedido; otro carrito, otro usuario, reutilización o vencimiento → rechazo | BLOQUEADO (hash del carrito: APROBADO) |
| CA-030 | REQ-F-030 / TC-030 | un admin con staff.permisos no superadmin | intenta concederse permisos o conceder reservados | 403; el superadmin solo se crea por comando con --confirmar-base | BLOQUEADO |
| CA-031 | REQ-F-031 / TC-031 | un visitante | pregunta precios al asistente | no revela productos, precios ni disponibilidad; mensajes >500 caracteres → 400; >20/min → 429 | APROBADO |
| CA-032 | REQ-F-032 / TC-032 | un visitante | radica una solicitud con NIT de 9–10 dígitos, correo y autorización | 201 con radicado SI-########; sin autorización → 400; campo website lleno → 400; 6.ª en 15 min → 429 | BLOQUEADO |
| CA-033 | REQ-F-033 / TC-033 | un administrador autenticado | consulta el reporte mensual | recibe los indicadores; un visitante sin sesión debería recibir 401 (hoy recibe 200: BUG-001) | BLOQUEADO |
| CA-034 | REQ-F-034 / TC-034 | una acción administrativa | se consulta /api/auditoria con auditoria.ver | aparece con usuario, acción, entidad y fecha, sin valores sensibles; sin permiso → 403 | BLOQUEADO |
| CA-035 | REQ-F-035 / TC-035 | un evento en el outbox | se entrega a n8n | lleva firma HMAC válida y solo los campos permitidos; una alteración invalida la firma; endpoints de automatización sin token → 401, sin configurar → 503 | APROBADO |
| CA-036 | REQ-F-036 / TC-036 | una instancia n8n | se importan y activan W1–W12 con credenciales | cada flujo procesa un evento de prueba sin conservar ejecuciones | BLOQUEADO |
| CA-037 | REQ-F-037 / TC-037 | una base con columnas ya instaladas | se ejecuta la migración | no falla y deja tablas/ENUM correctos; revertir elimina solo lo de la versión | APROBADO (idempotencia); reversión BLOQUEADO |
| CA-038 | REQ-F-038 / TC-038 | el selector en inglés | se visita cada página | todos los textos visibles cambian de idioma | NO EJECUTADO (se espera FALLIDO en páginas nuevas) |
| CA-039 | REQ-F-039 / TC-039 | un navegador que pide / | se carga el sitio | redirige a landing.html y el menú común funciona | NO EJECUTADO |
| CA-040 | REQ-F-040 / TC-040 | PAYMENT_MODE=sandbox | arranca el servidor | hoy falla de forma segura; el criterio futuro es procesar un pago sandbox real | PENDIENTE |

## Criterios no funcionales

| CA | REQ / TC | Criterio | Resultado |
| --- | --- | --- | --- |
| CA-101 | REQ-NF-001 / TC-101 | Un valor cifrado no se descifra en otra columna (AAD), detecta alteraciones y la clave anterior sigue descifrando tras rotar | APROBADO |
| CA-102 | REQ-NF-002 / TC-102 | Contraseñas <10 o >72 caracteres se rechazan; solo se almacena hash bcrypt | APROBADO |
| CA-103 | REQ-NF-003 / TC-103 | Con secretos de ejemplo en producción el servidor no arranca | APROBADO |
| CA-104 | REQ-NF-004 / TC-104 | Superar los límites por IP produce 429 | APROBADO (parcial) |
| CA-105 | REQ-NF-005 / TC-105 | Toda respuesta incluye las cabeceras de seguridad; existe CSP | NO EJECUTADO (se espera FALLIDO en CSP) |
| CA-106 | REQ-NF-006 / TC-106 | Medianas dentro de las metas en npm run medir | BLOQUEADO |
| CA-107 | REQ-NF-007 / TC-107 | Con carga concurrente el backend no abre más de 4 conexiones | NO EJECUTADO |
| CA-108 | REQ-NF-008 / TC-108 | Ningún payload hacia n8n contiene datos personales (salvo NIT jurídico de W11) | APROBADO |
| CA-109 | REQ-NF-009 / TC-109 | Registros y respuestas no contienen contraseñas, códigos, tokens ni documentos | BLOQUEADO |
| CA-110 | REQ-NF-010 / TC-110 | Con n8n caído, el checkout y el pago no se bloquean y el outbox reintenta | APROBADO (parcial) |
| CA-111 | REQ-NF-011 / TC-111 | npm test pasa en Node 18 y en la versión de despliegue | NO EJECUTADO |
| CA-112 | REQ-NF-012 / TC-112 | npm test termina sin fallos | APROBADO (107 + 51) |
| CA-113 | REQ-NF-013 / TC-113 | Sin barra horizontal a 360 px de ancho | NO EJECUTADO |
| CA-114 | REQ-NF-014 / TC-114 | El widget del asistente es operable con teclado y lector | APROBADO (parcial) |
| CA-115 | REQ-NF-015 / TC-115 | Los tokens no son accesibles desde JavaScript | PENDIENTE |
| CA-116 | REQ-NF-016 / TC-116 | Todo el tráfico usa HTTPS con HSTS | PENDIENTE |
| CA-117 | REQ-NF-017 / TC-117 | Aviso de privacidad, autorizaciones y plazos de conservación validados por jurídica y aplicados | NO EJECUTADO |

## Referencias

- ../05_PRUEBAS/03_CATALOGO_DE_CASOS_DE_PRUEBA.docx, 11_MATRIZ_DE_TRAZABILIDAD.docx