# Deuda técnica y mejoras propuestas

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| ID documental | DOC-03-12 |
| Versión | 1.0 |
| Estado | BORRADOR — PENDIENTE DE VALIDACIÓN |
| Fecha de generación | 2026-10-16 |
| Responsable | PENDIENTE DE ASIGNACIÓN |
| Evidencia base | rama feature/verificacion-seguridad, commit 4742737 |

## Propósito

Inventariar la deuda técnica observada y proponer mejoras priorizadas. Todas las mejoras son [REC]: no han sido solicitadas ni aprobadas por el cliente; requieren decisión del responsable del producto (PENDIENTE DE ASIGNACIÓN).

## Alcance

Código, configuración, dependencias y documentación del repositorio. Las prioridades y esfuerzos son estimaciones [INF].

## 1. Criterios de priorización

- P1 — riesgo de seguridad o de pérdida de datos; corregir antes de cualquier exposición fuera del laboratorio.

- P2 — bloquea el despliegue o la operación real.

- P3 — mantenibilidad, coherencia y experiencia de usuario.

## 2. Deuda y mejoras priorizadas

| Prioridad | Defecto / deuda | Mejora propuesta [REC] | Esfuerzo [INF] | Relación |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| P1 | BUG-001 Reporte mensual sin autenticación | Añadir requiereAutenticacion, requiereAdmin y un permiso (p. ej. auditoria.ver o uno nuevo) a GET /api/reportes/mensual; dejar de exponer comentarios en claro | Bajo | RSK-008 |
| P1 | BUG-006 nodemailer vulnerable | Actualizar a la versión corregida (cambio mayor) y repetir las pruebas de correo (receiptEmail.test, mi-cuenta) | Medio | RSK-005 |
| P1 | RSK-001 / RSK-002 Gestión de claves y secretos | Respaldo custodiado de ENC_KEY, HMAC_KEY, CRYPTO_KEYS, IDENT_HMAC_KEY; rotación de secretos señalados; gestor de secretos | Medio | ADR-005 |
| P1 | BUG-012 Sin TLS/CSP/HSTS | Proxy inverso con HTTPS, HSTS y CSP estricta | Medio | REQ-NF-016 |
| P1 | BUG-011 Tokens en localStorage | Cookie HttpOnly; Secure; SameSite=Strict + CSRF | Alto | REQ-NF-015 |
| P2 | BUG-003 API_BASE fijo | Usar rutas relativas ('') o configuración inyectada por el servidor | Bajo | DIS-009 |
| P2 | BUG-010 Estado en memoria | Almacén compartido para captcha y limitadores, o captcha gestionado | Medio | ADR-010, RSK-014 |
| P2 | BUG-013 Datos heredados con clave débil | Script de recifrado en segundo plano hacia el anillo v2 con ventana de mantenimiento | Medio | ADR-005 |
| P2 | BUG-015 Sin retención/borrado | Definir plazos con validación jurídica y job de depuración | Medio | REQ-NF-017 |
| P2 | REQ-F-040 Sin pasarela real | Adaptador de proveedor con sandbox y pruebas | Alto | ADR-009, RSK-015 |
| P2 | RSK-003 Migraciones automáticas sobre la base configurada | Bandera para desactivar migraciones al arrancar en producción y ejecutarlas por comando con respaldo previo | Bajo | ADR-002 |
| P2 | BUG-018 Sin etiquetas y sin fusionar | Fusionar feature/verificacion-seguridad mediante revisión y etiquetar versiones | Bajo | RSK-017 |
| P2 | REQ-F-036 Workflows no desplegados | Importar y probar W8, W11, W12 en una instancia controlada; retirar W5 y W9 si se confirma que no se usan | Medio | ADR-006 |
| P3 | BUG-002 Calificaciones sin límite | Limitador por IP y validación de conversacionId | Bajo | — |
| P3 | BUG-004 / BUG-005 Mi cuenta sin pantallas Atendida el 2026-10-16 | Página "Mi cuenta" (perfil, correo, sesiones, solicitudes) y pantalla de resolución para staff | Medio | REQ-F-010…013 |
| P3 | BUG-007 Código muerto con hash | Eliminar USUARIOS_SEED de db.js | Bajo | — |
| P3 | BUG-008 Documentación previa inconsistente | Actualizar README.md, backend/README.md, docs/VARIABLES_ENTORNO.md y referencias a mfaCourier.js | Bajo | RSK-016 |
| P3 | BUG-009 Archivos residuales | Retirar file.md, backend/scratch_detalle.js, backend/probar-mfa-n8n.js previa confirmación | Bajo | — |
| P3 | BUG-016 i18n incompleto | Completar claves de las páginas nuevas | Medio | REQ-F-038 |
| P3 | BUG-017 Dos librerías bcrypt | Unificar en bcrypt (mantener compatibilidad de hashes) | Bajo | — |
| P3 | API sin versionado | Prefijo /api/v1 y especificación OpenAPI | Medio | DIS-003 |
| P3 | db.js de 1296 líneas mezcla DDL y datos semilla | Separar semillas a archivos de datos y DDL base a una migración 000 | Medio | DIS-011 |
| P3 | routes/verificacion.js de 1544 líneas | Dividir en routers de titular, staff y compra | Medio | MOD-04 |
| P3 | Sin CI | Ejecutar npm test y npm audit en cada cambio | Bajo | REQ-NF-012 |

## 3. Hoja de ruta sugerida [REC]

## Referencias

- ../05_PRUEBAS/09_REGISTRO_DE_DEFECTOS.docx · ../00_GESTION_DEL_PROYECTO/06_MATRIZ_DE_RIESGOS.docx

- 10_DISENO_DE_SEGURIDAD.docx · 02_ARQUITECTURA_ACTUAL.docx

- ../docs/AUDITORIA_TECNICA.md §5 · ../docs/REGISTRO_VERIFICADO.md §8